MOSTIŠČAR 12/2024

Nadaljevanje obnove vodovoda in izgradnje kanalizacije Iška vas – Iška

V novembru 2024 so izvajalci Komunalne gradnje d.o.o. začeli z eno ekipo z obnovo vodovodnega omrežje od Iškega vintgarja proti Iški vasi. Z drugo ekipo pa obnavljajo vodovodno omrežje po občinskih cestah v Iški vasi. Tretja ekipa bo z obnovo vodovoda in izgradnjo kanalizacije pričela v decembru in sicer od odcepa za Gornji Ig proti Iškemu vintgarju.

V novembru je bil tudi sestanek z lastniki objektov v Iški vasi, kjer so bili seznanjeni z obnovo vodovoda in vodovodnih priključkov.

V času delo bodo delne in občasne popolne zapore cesta zato prosimo za razumevanje in strpnost.

Predviden zaključek del, izgradnja kanalizacije v Iški in obnova vodovoda v Iški in Iški vasi je december 2025.

Katja Ivanuš, režijski obrat