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 											PRILOGA

Številka: 360-0004/2024  								 
Datum: 15.5.2024


OBČINSKI SVET


ZADEVA: SEZNANITEV S POROČILOM O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA V OBČINI IG ZA LETO 2023  
        

Obrazložitev:

Občinski svet Občine Ig je na svoji seji dne 15.12.2021 sprejel Lokalni energetski koncept. Za izvajanje ukrepov, predlogov in projektov aktivnosti iz lokalnega energetskega koncepta je pooblaščeno podjetje Envirodual d.o.o. Slednji je, v sodelovanju s predstavnikom občinske uprave, zadolžen za izdelavo letnih poročil in načrtov izvajanja aktivnosti, ki sledijo iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Ig. 

[bookmark: _Hlk104887945][bookmark: _Hlk104887960]Poročilo je pripravljeno v skladu z zahtevami Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 56/2016). Poročilo je bilo oddano na pristojno ministrstvo 24.4.2024, po Pravilniku o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 56/2016) mora biti poročilo tudi potrjeno s strani Občinskega sveta, ki se mora z njim seznaniti. Hkrati s poročilom izvedenih aktivnosti se sprejme tudi plan za izvajanje aktivnosti za leto 2024.

Podrobno poročilo o izvedenih aktivnostih po akcijskem načrtu Lokalnega energetskega koncepta občine Ig za leto 2023 in plan za leto 2024 sta v prilogi in sta sestavni del te obrazložitve.

Priloga: Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2023.


Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Ig se seznani z letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2023.





Pripravila: 								Zlatko Usenik
Špela Likovnik							ŽUPAN
Višja svetovalka






Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2023

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Ig
Kontaktna oseba (ime in priimek, telefon, e-naslov): Špela Likovnik, višja svetovalka, 01 280 2308, spela.likovnik@obcina-ig.si

Leto izdelave lokalnega energetskega koncepta: 2021

Datum poročanja: 13.04.2024

1. Občina Ig IMA/NIMA občinskega energetskega upravljavca (OBKROŽITE) -  Envirodual d.o.o.
2. Občina Ig JE/NI vključena v lokalno energetsko agencijo (OBKROŽITE).
3. Če JE, v katero: 

4. V preteklem letu so bile izvedene naslednje aktivnosti s področij:
· učinkovite rabe energije,
· izrabe obnovljivih virov energije,
· oskrbe z energijo ter
· trajnostne mobilnosti.

5. V letu 2023 so se izvedle naslednje aktivnosti:
	[bookmark: _Hlk65218210]Izvedena aktivnost
	Investicijska vrednost oz. strošek aktivnosti
(vrednosti v EUR z DDV)
	Struktura financiranja izvedene aktivnosti glede na vir financiranja
	Učinek dejavnosti[footnoteRef:1] [1:  Pri ukrepih URE: opredeliti znižanje stroškov.
Pri organizaciji delavnic, okroglih miz, predavanj ipd.: navesti število prisotnih.
Pri ukrepih zamenjave fosilnih goriv za OVE: navesti oceno zmanjšanja emisij ALI navesti letno porabo goriva pred ukrepom (npr. letna količina porabljenega ELKO) in porabo goriva po ukrepu (količina porabljenih npr. sekancev, pri čemer naj se opredeli tudi obdobje na katerega se ta količina nanaša).] 


	Delovanje občinskega energetskega upravljavca:
· izvajanje akcijskega načrta - stalen nadzor in izvajanje aktivnosti za zmanjšanje porabe energije v javnem sektorju (zagotavljanje in izvajanje zahtev glede učinkovite organizacijske oblike po Energetskem zakonu);
· priprava gradiv ter ustrezno usmerjanje razvoja občine - Letno poročilo o izvedenih ukrepih
iz Akcijskega načrta LEK Občine Ig za preteklo koledarsko leto;
· informiranje glede zakonodajnih sprememb na področju energetike, ki vplivajo na delovanje občin;
· informiranje glede možnosti financiranja;
· pobude za izvajanje projektov URE in OVE (izobraževanje, informiranje, EU projekti, itd);
· spremljanje izvajanja in učinkov izvedenih ukrepov;
· informiranje in koordinacija glede energetskih vprašanj občinski upravi;
· sodelovanje pri vseh investicijskih odločitvah glede energetskih vprašanj;
· zagotavljanje ustreznega gospodarjenja z občinskim energetskim infrastrukturnim premoženjem;
· zagotavljanje ustreznega trajnostnega razvoja energetike in s področjem povezanih vsebin (kakovost zraka) v občini.
	2.928,00
	100 % Občina Ig
	Izvajanje določil Energetskega zakona (izvajanje AN LEK, stalen nadzor in izvajanje aktivnosti za zmanjšanje porabe energije, pripravo gradiva in smernice za razvoj, zagotavljanje ustreznega upravljanja sredstev, energetske infrastrukture, zagotavljanje in izvajanje učinkovitih organizacijskih oblik, dajanja predlogov za analizo in oblikovanje energetskih potreb, spremljanje izvajanja in učinkov izvedenih ukrepov, sodelovanje pri vseh odločitvah o naložbah v energetskih vprašanjih, spremljanje razpisov za pridobivanje nepovratnih sredstev za financiranje izvedbe ukrepov URE in OVE, itd.

	Energetska sanacija objektov v lasti Občine Ig (Športna dvorana, Občinska stavba, POŠ Golo, POŠ Tomišelj, POŠ Iška vas
	1.465.373,14
	3,53 % Občina Ig, 
58,72 % domači partnerji,
32,09 % Evropska sredstva, 5,66 % Državna sredstva
	Predviden prihranek emisij 98.892 CO2 v kg
Prihranek toplote 420.233 kWh

	Obnova Doma Zapotok
	7.136,58
	100% Občina Ig
	Izboljšanje URE.

	Prizidek k centralnemu Vrtcu Ig- dokumentacija (izvedba del)
	615.251,17
	52,32 % Občina Ig, 47,68 % Državna sredstva
	Izboljšanje URE in povečanje
deleža OVE v javnih stavbah

	Aktivnosti s področja trajnostne mobilnosti
	
	

	Brv Rastuka (v fazi izvedbe del)
	125.714,77
	100 % Občina Ig
	Učinek na trajnostno mobilnost.

Povečanje varnosti udeležencev
v prometu.

Vzpostavljena infrastruktura za trajnostno mobilnost.

	Gradnja in investicijsko vzdrževanje pločnikov
	11.041,00
	100 % Občina Ig
	

	Mestni potniški promet (subvencija)
	142.432,08
	100 % Občina Ig
	

	Pešpot Morostig
	1.511,58
	100 % Občina Ig
	

	Prikazovalniki in merilniki hitrosti
	31.367,18
	100 % Občina Ig
	

	Trajnostna mobilnost (Evropski teden mobilnosti)
	6.053,07
	17,4% Občina Ig 82,6% Državna sredstva -izplačilo v letu 2024
	

	Pločnik Podgozd (izdelava projektne dokumentacije)
	8.784,00
	100 % Občina Ig
	

	Pločnik Govekarjeva cesta
	610,00
	100 % Občina Ig
	

	PROSTOFER
	8.829,72
	100 % Občina Ig
	

	Cestna razsvetljava (investicije in investicijsko vzdrževanje)
	23.233,84
	100 % Občina Ig
	V skladu z zakonskimi določili o poteku JR.



[bookmark: _Hlk99441345]5. V okviru projekta »Osveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih na Občini Ig na temi učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije« smo v preteklem letu izvedli naslednje aktivnosti (navedite):

· okvirno število objavljenih člankov v medijih, drugih prispevkov: 2 (občinsko glasilo Mostiščar)

· število organiziranih srečanj za širšo javnost in okvirno število udeležencev ter naslove teh srečanj: ___

· število in naslove delavnic in drugih srečanj na temo energetike, ki so se jih udeležili zaposleni občine: 2 (Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v stavbah, delavnica Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov)

· druge morebitne aktivnosti: /

6. Za leto 2024 načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti: 
	Predvidena aktivnost
	Predvidena investicijska vrednost oz. strošek aktivnosti (vrednosti v EUR z DDV)
	Predvidena struktura financiranja aktivnosti glede na vir financiranja

	Delovanje občinskega energetskega upravljavca
	2.928,00
	100 % Občina Ig

	Prizidek k centralnemu Vrtcu Ig
	589.248,83
	88,32 % Občina Ig, 11,68 % Državna sredstva

	Spodbujanje energetskega zadružništva
	38.000,00
	100 % Občina Ig

	Aktivnosti s področja trajnostne mobilnosti
	
	

	Gradnja in investicijsko vzdrževanje pločnikov
	79.245,34
	100 % Občina Ig

	Mestni potniški promet (subvencija)
	155.000,00
	100 % Občina Ig

	Pešpot Morostig
	30.000,00
	100 % Občina Ig

	Pločnik Govekarjeva cesta
	147.200,00
	100 % Občina Ig

	Prikazovalniki in merilniki hitrosti
	10.500,00
	100 % Občina Ig

	Trajnostna mobilnost (Evropski teden mobilnosti)
	14.000,00
	50% Občina Ig
50% Državna sredstva

	PROSTOFER
	11.075,00
	100 % Občina Ig

	Cestna razsvetljava (investicije in investicijsko vzdrževanje)



	13.000,00
	100 % Občina Ig

	Občinska celostna prometna strategija (realizacija je predvidena v letu 2025)
	39.650,00
	27,87 % Občina Ig
72,13 % Državna sredstva



Priloge: 
[bookmark: GradivoStranTemp]- Akcijski plan iz Lokalnega energetskega koncepta.








Zlatko Usenik, župan





Na podlagi 29. člena Energetskega Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) in na podlagi 20. člena Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 56/16) je Občinski svet Občine Ig na svoji 15. redni seji dne 15.5.2024 sprejel naslednji



SKLEP



1. Občinski svet Občine Ig se seznani z letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta (LEK) in njihovih učinkih za leto 2023.

2. Sklep velja takoj.












Številka: 360-0004/2024
Datum: 15.5.2024



Župan
       Zlatko Usenik
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