|  | DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA: UREDITEV PLOČNIKA ŠKRILJE NA LOKALNI CESTI LC – 454042 NA IGU |
| --- | --- |

Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

| Naročnik dokumenta: | Izdelovalec dokumenta: |
| --- | --- |
| OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig | ProSVET, Martina Magajna s.p. Dilce 40, 6230 Postojna |

Datum izdelave: september 2025

- Naročnik, investitor in upravljavec:

| OBČINA IG | Odgovorna oseba: Zlatko Usenik, župan |
| --- | --- |
| Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig | (podpis in žig) Ig, september 2025 |

- Izdelovalec investicijske dokumentacije

| ProSVET, Martina Magajna Gerželj s.p. | Odgovorna oseba: Martina Magajna, direktorica |
| --- | --- |
| Dilce 40, 6230 Postojna | (podpis in žig) Postojna, september 2025 |

- Osebe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije

| OBČINA IG | Odgovorna oseba: Uroš Čuden, Višji svetovalec I za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora |
| --- | --- |
| Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig | (podpis in žig) Ig, september 2025 |

KAZALO VSEBINE

1	UVODNO POJASNILO	7

1.1	Opredelitev naročnika, investitorja in upravljavca	7

1.2	Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije	10

1.3	Namen in cilj investicijskega projekta	10

2	UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	12

2.1	Osnovni podatki o naročniku in investitorju	16

2.2	Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije	16

2.3	Osnovni podatki o strokovnih delavcih oz. službah, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske, projektne in druge dokumentacije	16

2.4	Namen in cilj investicijskega projekta	17

3	ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO	19

3.1	Osnovni podatki o občini Ig	19

3.2	Obstoječe stanje in razlogi za investicijsko namero	20

4	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI	23

4.1	Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami	23

4.1.1	Strategija razvoja Slovenije 2030	23

4.1.2	Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050	24

4.1.3	Program Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 (PEKP 21-27)	25

4.1.4	Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2021-2027 (RRP LUR)	27

4.1.5	Občinska celostna prometna strategija občine Ig	27

4.2	Spisek strokovnih podlag	28

5	PREDSTAVITEV VARIANT »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE	29

5.1	Varianta »0«: minimalna varianta ali varianta brez investicije (obstoječe stanje),	29

5.2	Varianta »1«: izvedba projekta	30

5.3	Izbor optimalne variante	31

5.4	Opis optimalne variante	32

6	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV	38

6.1	Opredelitev vrste projekta	38

6.2	Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije	38

6.3	Navedba odgovornih oseb	39

6.4	Predvidena organizacija in izvedba projekta	39

6.5	Način in postopek izbire izvajalcev	40

6.6	Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter vzdrževanja	40

6.7	Ocena investicijskega projekta po stalnih in tekočih cenah	40

6.7.1	Vrednost investicije	40

6.7.2	Vrednost projekta ločeno na upravičene in neupravičene stroške vezano na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023–2029	41

7	OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	44

7.1	Strokovne podlage	44

7.2	Lokacija izvedbe	44

7.3	Časovni načrt izvedbe in načrt financiranja	45

7.4	Varstvo okolja	49

7.4.1	Vpliv projekta na okolje v času izvajanja del	49

7.4.2	Vpliv projekta na okolje v času obratovanja	49

7.4.3	Opis ocene odpornosti na podnebne spremembe (climate proofing)	50

7.4.4	Ocena vplivov na okoljske cilje	51

7.4.5	Upoštevanje načel »Novi evropski Bauhaus«	58

7.4.6	Evropski teden mobilnosti	59

7.5	Ocena skladnosti projekta s horizontalnimi načeli	60

7.6	Organizacija izvajanja projekta in način spremljanja izvedbe projekta	60

7.7	Ekonomska upravičenost projekta	61

8	ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI	63

8.1	FINANČNA ANALIZA	63

8.1.1	Prihodki	63

8.1.2	Obratovalni stroški	63

8.2	EKONOMSKA ANALIZA	64

8.2.1	Davčni popravki	64

8.2.2	Popravki zaradi eksternalij	65

8.2.3	Pretvorba tržnih cen v obračunske cene	66

8.2.4	Amortizacija in preostanek vrednosti	66

8.2.5	Ekonomski tok investicije	68

8.3	Učinki, ki jih ni mogoče meriti v denarju	70

8.4	Analiza občutljivosti in tveganj	71

8.4.1	Analiza občutljivosti	71

8.4.2	Analiza tveganja	71

9	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM	72

KAZALO TABEL

Tabela 1: Fizični kazalniki projekta	11

Tabela 2: Ključni podatki o projektu	12

Tabela 3: Fizični kazalniki projekta	18

Tabela 4: Primerjava med variantami	31

Tabela 5: Določitev vrste investicije	38

Tabela 6: Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije	38

Tabela 7: Potrebna izdelava investicijske dokumentacije	38

Tabela 8: Ocena vrednosti investicije v stalnih cenah	40

Tabela 9: Ocena vrednosti investicije v tekočih cenah	41

Tabela 10: Ocena vrednosti investicije glede na upravičenost vezano na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023–2029 v stalnih cenah	42

Tabela 11: Ocena vrednosti investicije glede na upravičenost vezano na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023–2029 v tekočih cenah	42

Tabela 12: Finančni terminski plan investicije v stalnih cenah	46

Tabela 13: Dinamika financiranja v stalnih cenah	46

Tabela 14: Finančni terminski plan investicije v tekočih cenah	47

Tabela 15: Dinamika financiranja v tekočih cenah	47

Tabela 16: Matrika za zeleno proračunsko načrtovanje	57

Tabela 17: Matrika za zeleno proračunsko načrtovanje	63

Tabela 18: Vrednost amortizacije	66

Tabela 19: Finančna analiza	67

Tabela 20: Finančna analiza donosnosti kapitala	67

Tabela 21: Kazalci finančne upravičenosti	68

Tabela 22: Ekonomski tok projekta	69

Tabela 23: Kazalniki ekonomske upravičenosti investicije	70

Tabela 24: Ocena tveganja investicije	71

KAZALO SLIK

Slika 1: Organigram Občine Ig	8

Slika 2: Območje občine Ig	9

Slika 3: Obstoječe stanje obravnavanega območja (Vir: https://www.google.com/maps)	21

Slika 4: Območje projekta	21

Slika 5: Obravnavano območje Odsek 1 in Odsek 2	32

Slike 6: Prikaz prometne situacije nameravane investicije	36

Slika 7: Lokacija predmetne investicije	44

- UVODNO POJASNILO

Občina Ig si je v akcijskem načrtu OCPS zadala več ukrepov za izboljšanje pogojev za hojo, varnost pešcev in kakovost javnega prostora. Predvideni ukrepi služijo izboljšanju varnosti in vključenosti otrok, starejših ter gibalno oviranih. Med ključnimi ukrepi so ureditve novih varnih peš povezav ob prometnih cestah in šolskih poteh ter vzpostavitev novih povezav za pešce in kolesarje.

  - Opredelitev naročnika, investitorja in upravljavca

| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Naziv: | OBČINA IG Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig |
| Odgovorna oseba: | Župan Zlatko Usenik |
| Telefon: | 01 280 23 00 |
| E-mail: | info@obcina-ig.si |
| Matična številka: | 5874769000 |
| Davčna številka: | SI 47731206 |
| Transakcijski račun: | SI56 0123 7010 0000 320 SI56 0123 7777 7000 039 |
| Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov: | Uroš Čuden, višji svetovalec |
| Telefon: | 01 280 23 00 |
| E-mail: | uros.cuden@obcina-ig.si |
| Odgovorna oseba za izvajanje investicije: | Uroš Čuden, višji svetovalec |

Slika 1: Organigram Občine Ig

Vir: https://www.obcina-ig.si/obcina/katalog-informacij-javnega-znacaja/

Slika 2: Območje občine Ig

  - Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije

| IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE |  |
| --- | --- |
| Naziv: | ProSVET, Martina Magajna s.p. |
| Naslov: | Dilce 40, 6230 Postojna |
| Odgovorna oseba: | Martina Magajna, direktor |
| Telefon: | 040 700 041 |
| E-mail: | martina.magajna@prosvet.si |
| Matična številka: | 6679889000 |
| Davčna številka: | SI 23051094 |
| Transakcijski račun: | IBAN SI56 1010 0005 3587 257 (Banka Intesa Sanpaolo d.d.) |

Kader izdelovalca investicijske dokumentacije se že deset let ukvarja z izdelavo investicijske dokumentacije. Zlasti ima izkušnje z izdelavo investicijske dokumentacije in študij izvedljivosti za pridobitev nepovratnih sredstev EU.

  - Namen in cilj investicijskega projekta

Namen projekta je zagotoviti varno, trajnostno in kakovostno prometno infrastrukturo za pešce ob lokalni cesti LC-454042 v naselju Škrilje, ki leži med Podgozdom in Golem, s čimer se bo izboljšala dostopnost, prometna varnost ter kakovost bivanja prebivalcev Občine Ig.

Z ureditvijo pločnika in javne razsvetljave se zasledujejo prednostni cilji Občinske celostne prometne strategije Občine Ig (maj 2025), med katerimi so ključni:

- večja varnost vseh udeležencev v prometu, zlasti otrok, starejših in drugih ranljivih skupin;

- izboljšana dostopnost osnovnih storitev in aktivnosti za vse prebivalce, ne glede na starost ali fizične zmožnosti;

- spodbujanje hoje kot najbolj naravne in trajnostne oblike mobilnosti v skladu s 1. stebrom OCPS: Hoja.

Projekt odgovarja tudi na konkretne izzive, opredeljene v OCPS, kot so:

- pomanjkanje varnih peš povezav med naselji,

- nevarne šolske poti,

- neustrezna osvetlitev obstoječih prometnic,

- nizka stopnja uporabe hoje zaradi neudobnih ali nevarnih pogojev.

S tem projektom Občina Ig uresničuje akcijski načrt OCPS, ki daje prednost izboljšanju pogojev za hojo, predvsem tam, kjer trenutno povezave za pešce sploh ne obstajajo ali so neustrezne, ter sledi načelom celostnega prometnega načrtovanja (5. steber OCPS).

Splošni cilj projekta je vzpostaviti varno, dostopno in trajnostno prometno infrastrukturo v občini Ig, ki bo omogočala bolj kakovostno življenje v lokalni skupnosti, spodbujala hojo kot osnovni način mobilnosti ter zmanjšala odvisnost od osebnih vozil na krajših razdaljah.

Projekt zasleduje dolgoročne cilje, opredeljene v Občinski celostni prometni strategiji Občine Ig (OCPS), med katerimi so ključni:

- izboljšanje prometne varnosti, zlasti za najranljivejše udeležence (otroci, starejši, osebe z oviranostmi),

- povečanje dostopnosti osnovnih storitev z varnimi peš povezavami,

- ustvarjanje prijaznega, povezanega in zelenega javnega prostora,

- spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti v skladu z okoljskimi in podnebnimi cilji EU in Slovenije.

S projektom Občina Ig:

- konkretno uresničuje 1. steber OCPS – Hoja, s ciljem zagotoviti varnejše in udobnejše peš povezave v in med naselji,

- podpira spremembo potovalnih navad prebivalcev v smeri trajnostne mobilnosti,

- prispeva k uresničevanju vizije razvoja prometa občine, ki stremi k bolj povezani, varni in vključujoči skupnosti.

Specifični cilj projekta je izgradnja varne, osvetljene in neprekinjene peš povezave ob lokalni cesti LC-454042 v naselju Škrilje, ki leži med Podgozdom in Golem,  vključno z ureditvijo javne razsvetljave, odvodnjavanja in ustrezne prometne signalizacije, s čimer se bo:

- Zagotovila prometna varnost za pešce, predvsem šolarje, starejše in druge ranljive skupine.

- Vzpostavila neposredna peš povezava v naselju Škrilje, kjer ustrezna infrastruktura doslej ni obstajala.

- Prispevalo k zmanjšanju uporabe osebnih avtomobilov na krajših razdaljah.

- Spodbujalo aktivno mobilnost (hoja) ter zmanjšalo okoljski odtis prometnega sistema v občini.

- Uresničilo strateška vodila OCPS Ig, predvsem znotraj 1. stebra: Hoja, kjer je cilj izboljšati pogoje za varno in udobno hojo med naselji.

Projekt bo prispeval k uresničevanju naslednjih kvantificiranih ciljev, določenih v akcijskem načrtu OCPS Ig:

- Povečanje števila pešcev v občini za najmanj 7 % v obdobju izvajanja strategije.

- Povečanje deleža otrok, ki v šolo pridejo peš, za 1 % letno (iz izhodiščnih 23 % v letu 2024).

Tabela 1: Fizični kazalniki projekta

| Kazalnik | Enota | Izhodiščno stanje | Ciljno stanje po izvedbi |
| --- | --- | --- | --- |
| Dolžina novo zgrajenega pločnika | m | 0 m | cca 750 m |
| Število novo osvetljenih metrov peš poti | m | 0 m | cca 750 m |
| Število postavljenih svetilk javne razsvetljave | št. | 0 | ~ 20 |
| Število prehodov za pešce z ustrezno signalizacijo | št. | 0 | 3 prehodi preko glavne ceste, 5 prehodov preko stranskih poti |
| Dolžina urejene cestne odvodnje | m | 0 m | cca 750 m |
| Delež šolskih poti z varno peš povezavo | % | < 50 % | + določen % dvig na obravnavanem odseku |
| Ocenjeno število prebivalcev s koristjo | št. oseb | – | cca 400–500 prebivalcev |
| Ocenjena zmanjšana uporaba avtomobila na kratkih relacijah | št. potovanj/dan | neznano (potencialno visoka) | ↓ 5–10 potovanj/dan (ocena) |

- UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Dokument identifikacije investicijskega projekta zajema vsa obvezna poglavja skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).

Občina Ig je pristopila k projektu Ureditve pločnika Škrilje na lokalni cesti LC – 454042 v občini Ig ob upoštevanju načel spoštovanja temeljnih pravic, spodbujanja enakosti moških in žensk, preprečevanja diskriminacije in spodbujanja trajnostnega razvoja ter načela »ne škoduj bistveno«.

Učinek investicije je celovita ureditev pešpoti na obravnavanih odsekih z ustreznimi avtobusnimi postajališči ter prehodi za pešce, ki omogočajo in zagotavljajo varno udeležbo v prometu za najšibkejše udeležence – pešce, med njimi posebej otroke in gibalno ovirane osebe ter slepe in slabovidne uporabnike, za katere je z izgradnjo klančin in pogreznjenih robnikov ter namestitvijo taktilnih oznak omogočena varna raba površin za pešce. Vzporedno z ureditvijo površin za pešce bo urejeno tudi odvodnjavanje s ponikanjem.

Projekt je razdeljen na dva odseka, ki sta v predmetni dokumentaciji obravnavana skupaj, saj predstavljata en projekt in zaključeno celoto. Obravnavano območje obeh odsekov se nahaja v naselju Škrilje.

Celotni projekt se je pričel izvajati v letu 2025 z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije in se bo zaključil v letu 2027, pri čemer ocenjena vrednost projekta znaša 405.020,99 EUR brez DDV ter 494.125,61 EUR z DDV v stalnih cenah ter 418.202,63 EUR brez DDV ter 510.207,20 EUR v tekočih cenah. Investitor bo s projektom kandidiral na pridobitev nepovratnih sredstev z naslova sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023 - 2029.

V nadaljevanju so v preglednici predstavljeni ključni elementi investicijskega projekta.

Tabela 2: Ključni podatki o projektu

| NAROČNIK INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE | Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig |
| --- | --- |
| IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE | ProSVET, Martina Magajna s.p. Dilce 40, 6230 Postojna |
| INVESTITOR IN UPRAVLJAVEC | Zlatko Usenik, župan Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig |
| STROKOVNI DELAVCI OZ. SLUŽBE, ODGOVORNE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE | Uroš Čuden, višji svetovalec Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig |
| NAZIV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA | UREDITEV PLOČNIKA ŠKRILJE NA LOKALNI CESTI LC – 454042 NA IGU |
| VRSTA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE | Dokument identifikacije investicijskega projekta |
| NAMEN IZDELAVE DIIP | Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje podatke, potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati. Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oziroma nadaljevanju investicije. |
| NAMEN INVESTICIJSKEGA PROJEKTA | Namen projekta je zagotoviti varno, trajnostno in kakovostno prometno infrastrukturo za pešce ob lokalni cesti LC-454042 v naselju Škrilje, ki leži med naseljema Podgozd in Golo, s čimer se bo izboljšala dostopnost, prometna varnost ter kakovost bivanja prebivalcev Občine Ig. Z ureditvijo pločnika in javne razsvetljave se zasledujejo prednostni cilji Občinske celostne prometne strategije Občine Ig (maj 2025), med katerimi so ključni: - večja varnost vseh udeležencev v prometu, zlasti otrok, starejših in drugih ranljivih skupin; - izboljšana dostopnost osnovnih storitev in aktivnosti za vse prebivalce, ne glede na starost ali fizične zmožnosti; - spodbujanje hoje kot najbolj naravne in trajnostne oblike mobilnosti v skladu s 1. stebrom OCPS: Hoja. Projekt odgovarja tudi na konkretne izzive, opredeljene v OCPS, kot so: - pomanjkanje varnih peš povezav med naselji, - nevarne šolske poti, - neustrezna osvetlitev obstoječih prometnic, - nizka stopnja uporabe hoje zaradi neudobnih ali nevarnih pogojev. S tem projektom Občina Ig uresničuje akcijski načrt OCPS, ki daje prednost izboljšanju pogojev za hojo, predvsem tam, kjer trenutno povezave za pešce sploh ne obstajajo ali so neustrezne, ter sledi načelom celostnega prometnega načrtovanja (5. steber OCPS). |
| RAZVOJNI (SPLOŠNI) CILJ INVESTICIJSKEGA PROJEKTA | Splošni cilj projekta je vzpostaviti varno, dostopno in trajnostno prometno infrastrukturo v občini Ig, ki bo omogočala bolj kakovostno življenje v lokalni skupnosti, spodbujala hojo kot osnovni način mobilnosti ter zmanjšala odvisnost od osebnih vozil na krajših razdaljah. Projekt zasleduje dolgoročne cilje, opredeljene v Občinski celostni prometni strategiji Občine Ig (OCPS), med katerimi so ključni: - izboljšanje prometne varnosti, zlasti za najranljivejše udeležence (otroci, starejši, osebe z oviranostmi), - povečanje dostopnosti osnovnih storitev z varnimi peš povezavami, - ustvarjanje prijaznega, povezanega in zelenega javnega prostora, - spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti v skladu z okoljskimi in podnebnimi cilji EU in Slovenije. S projektom Občina Ig: - konkretno uresničuje 1. steber OCPS – Hoja, s ciljem zagotoviti varnejše in udobnejše peš povezave v in med naselji, - podpira spremembo potovalnih navad prebivalcev v smeri trajnostne mobilnosti, - prispeva k uresničevanju vizije razvoja prometa občine, ki stremi k bolj povezani, varni in vključujoči skupnosti. |
| SPECIFIČNI CILJ INVESTICIJSKEGA PROJEKTA | Specifični cilj projekta je izgradnja varne, osvetljene in neprekinjene peš povezave ob lokalni cesti LC-454042 v naselju Škrilje, ki leži med Podgozdom in Golem, vključno z ureditvijo javne razsvetljave, odvodnjavanja in ustrezne prometne signalizacije, s čimer se bo: - Zagotovila prometna varnost za pešce, predvsem šolarje, starejše in druge ranljive skupine. - Vzpostavila neposredna peš povezava v naselju Škrilje, kjer ustrezna infrastruktura doslej ni obstajala. - Prispevalo k zmanjšanju uporabe osebnih avtomobilov na krajših razdaljah. - Spodbujalo aktivno mobilnost (hoja) ter zmanjšalo okoljski odtis prometnega sistema v občini. - Uresničilo strateška vodila OCPS Ig, predvsem znotraj 1. stebra: Hoja, kjer je cilj izboljšati pogoje za varno in udobno hojo med naselji. |
| OBSEG INVESTICIJSKIH DEL | Investicijska dela bodo obsegala ureditev in dograditev pločnika, cestne razsvetljave, prometne opreme in signalizacije, prehodov za pešce, odvodnjavanja s ponikanjem izvedbe ter ureditev avtobusnih postajališč. |
| LOKACIJA INVESTICIJE | Škrilje |
| DOKUMENTACIJA | Izvedbeni načrt za projekt »Ureditev pločnika Škrilje na lokalni cesti LC – 454042 na Igu – 1. odsek«, Izdelovalec S – TEC d.o.o., David Perme, št. IZS G-2688 Izvedbeni načrt za projekt »Ureditev pločnika Škrilje na lokalni cesti LC – 454042 na Igu – 2. odsek«, Izdelovalec S – TEC d.o.o., David Perme, št. IZS G-2688 |
| ČASOVNI NAČRT DEL | Od 08/2025 do 12/2027, pri čemer je začetek projekta izdelava investicijske dokumentacije, in sicer dokumenta identifikacije investicijskega projekta. |
| VREDNOST INVESTICIJE | 405.020,99 EUR brez DDV ter 494.125,61 EUR z DDV v stalnih cenah ter 418.202,63 EUR brez DDV ter 510.207,20 EUR v tekočih cenah |
| VIRI FINANCIRANJA | Občina bo s projektom kandidirala na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023 – 2029 (oznaka: JR EKP UTM 2025) v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo« |

  - Osnovni podatki o naročniku in investitorju

| NAZIV | Občina Ig |
| --- | --- |
| NASLOV | Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig |
| ODGOVORNA OSEBA | Zlatko Usenik, župan |

  - Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

| NAZIV | ProSVET, Martina Magajna s.p. |
| --- | --- |
| NASLOV | Dilce 40, 6230 Postojna |
| ODGOVORNA OSEBA | Martina Magajna |

  - Osnovni podatki o strokovnih delavcih oz. službah, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske, projektne in druge dokumentacije

| NAZIV | Občina Ig |
| --- | --- |
| NASLOV | Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig |
| ODGOVORNA OSEBA | Uroš Čuden, višji svetovalec |

  - Namen in cilj investicijskega projekta

Namen projekta je zagotoviti varno, trajnostno in kakovostno prometno infrastrukturo za pešce ob lokalni cesti LC-454042 v naselju Škrilje, ki leži med naseljema Podgozd in Golo, s čimer se bo izboljšala dostopnost, prometna varnost ter kakovost bivanja prebivalcev Občine Ig.

Z ureditvijo pločnika in javne razsvetljave se zasledujejo prednostni cilji Občinske celostne prometne strategije Občine Ig (maj 2025), med katerimi so ključni:

- večja varnost vseh udeležencev v prometu, zlasti otrok, starejših in drugih ranljivih skupin;

- izboljšana dostopnost osnovnih storitev in aktivnosti za vse prebivalce, ne glede na starost ali fizične zmožnosti;

- spodbujanje hoje kot najbolj naravne in trajnostne oblike mobilnosti v skladu s 1. stebrom OCPS: Hoja.

Projekt odgovarja tudi na konkretne izzive, opredeljene v OCPS, kot so:

- pomanjkanje varnih peš povezav med naselji,

- nevarne šolske poti,

- neustrezna osvetlitev obstoječih prometnic,

- nizka stopnja uporabe hoje zaradi neudobnih ali nevarnih pogojev.

S tem projektom Občina Ig uresničuje akcijski načrt OCPS, ki daje prednost izboljšanju pogojev za hojo, predvsem tam, kjer trenutno povezave za pešce sploh ne obstajajo ali so neustrezne, ter sledi načelom celostnega prometnega načrtovanja (5. steber OCPS).

Splošni cilj projekta je vzpostaviti varno, dostopno in trajnostno prometno infrastrukturo v občini Ig, ki bo omogočala bolj kakovostno življenje v lokalni skupnosti, spodbujala hojo kot osnovni način mobilnosti ter zmanjšala odvisnost od osebnih vozil na krajših razdaljah.

Projekt zasleduje dolgoročne cilje, opredeljene v Občinski celostni prometni strategiji Občine Ig (OCPS), med katerimi so ključni:

- izboljšanje prometne varnosti, zlasti za najranljivejše udeležence (otroci, starejši, osebe z oviranostmi),

- povečanje dostopnosti osnovnih storitev z varnimi peš povezavami,

- ustvarjanje prijaznega, povezanega in zelenega javnega prostora,

- spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti v skladu z okoljskimi in podnebnimi cilji EU in Slovenije.

S projektom Občina Ig:

- konkretno uresničuje 1. steber OCPS – Hoja, s ciljem zagotoviti varnejše in udobnejše peš povezave v in med naselji,

- podpira spremembo potovalnih navad prebivalcev v smeri trajnostne mobilnosti,

- prispeva k uresničevanju vizije razvoja prometa občine, ki stremi k bolj povezani, varni in vključujoči skupnosti.

Specifični cilj projekta je izgradnja varne, osvetljene in neprekinjene peš povezave ob lokalni cesti LC-454042 v naselju Škrilje, ki leži med naseljema Podgozd in Golo, vključno z ureditvijo javne razsvetljave, odvodnjavanja in ustrezne prometne signalizacije, s čimer se bo:

- Zagotovila prometna varnost za pešce, predvsem šolarje, starejše in druge ranljive skupine.

- Vzpostavila neposredna peš povezava v naselju Škrilje, kjer ustrezna infrastruktura doslej ni obstajala.

- Prispevalo k zmanjšanju uporabe osebnih avtomobilov na krajših razdaljah.

- Spodbujalo aktivno mobilnost (hoja) ter zmanjšalo okoljski odtis prometnega sistema v občini.

- Uresničilo strateška vodila OCPS Ig, predvsem znotraj 1. stebra: Hoja, kjer je cilj izboljšati pogoje za varno in udobno hojo med naselji.

Projekt bo prispeval k uresničevanju naslednjih kvantificiranih ciljev, določenih v akcijskem načrtu OCPS Ig:

- Povečanje števila pešcev v občini za najmanj 7 % v obdobju izvajanja strategije.

- Povečanje deleža otrok, ki v šolo pridejo peš, za 1 % letno (iz izhodiščnih 23 % v letu 2024).

Tabela 3: Fizični kazalniki projekta

| Kazalnik | Enota | Izhodiščno stanje | Ciljno stanje po izvedbi |
| --- | --- | --- | --- |
| Dolžina novo zgrajenega pločnika | m | 0 m | cca 750 m |
| Število novo osvetljenih metrov peš poti | m | 0 m | cca 750 m |
| Število postavljenih svetilk javne razsvetljave | št. | 0 | ~ 20 |
| Število prehodov za pešce z ustrezno signalizacijo | št. | 0 | 3 prehodi preko glavne ceste, 5 prehodov preko stranskih poti |
| Dolžina urejene cestne odvodnje | m | 0 m | cca 750 m |
| Delež šolskih poti z varno peš povezavo | % | < 50 % | + določen % dvig na obravnavanem odseku |
| Ocenjeno število prebivalcev s koristjo | št. oseb | – | cca 400–500 prebivalcev |
| Ocenjena zmanjšana uporaba avtomobila na kratkih relacijah | št. potovanj/dan | neznano (potencialno visoka) | ↓ 5–10 potovanj/dan (ocena) |

- ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

  - Osnovni podatki o občini Ig

| Naziv: | OBČINA IG Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig |
| --- | --- |
| Odgovorna oseba: | Župan Zlatko Usenik |
| Telefon: | 01 280 23 00 |
| E-mail: | info@obcina-ig.si |
| Matična številka: | 5874769000 |
| Davčna številka: | SI 47731206 |
| Transakcijski račun: | SI56 0123 7010 0000 320 SI56 0123 7777 7000 039 |
| Glavna dejavnost: | 84.110 (Splošna dej.javne uprave) |
| Odgovorna oseba za izvajanje investicije: | Uroš Čuden, višji svetovalec |

Občina Ig je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 99 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 71. mesto.

Statistični podatki za leto 2023 kažejo o tej občini tako sliko (vir: https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/53):

Sredi leta 2023 je imela občina približno 7.830 prebivalcev (približno 4.010 moških in 3.820 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 71. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 80 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (105 prebivalcev na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,7 (v Sloveniji –2,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 7,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 9,3 (v Sloveniji 3,3).

Povprečna starost občanov je bila 41,7 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (44,1 let).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 105 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 145). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v šestih (Črna na Koroškem, Dobrovnik/Dobronak, Grad, Hodoš/Hodos, Jezersko in Mislinja), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 6 vrtcev, obiskovalo pa jih je 353 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let, jih je bilo 88 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (83 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2023/2024 izobraževalo približno 850 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 350 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 30 študentov in 5 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 38 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 70 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (69 %).

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 10 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 8 % nižja.

Med 1.000 prebivalci občine jih je 551 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 256 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 122 kg manj kot v celotni Sloveniji.

  - Obstoječe stanje in razlogi za investicijsko namero

Obravnavano območje se nahaja v Občini Ig v naselju Škrilje med naseljema Podgozd in Golo. Obstoječa lokalna cesta na tem odseku poteka na območju travniških površin, prav tako pa delno tudi po območju pozidave. Na obravnavanem območju je hitrost vozil administrativno omejena na 50 km/h (prometni znak 2434 za naselje Škrilje). Povprečna hitrost na merilnem mestu je v oktobru 2024 znašala 61 km/h. Mimo merilnega mesta je kar 82 % vseh voznikov vozilo prehitro.

Vozišče je po geodetskem posnetku širine 5,50 m. Odvodnjavanje je izvedeno s prečnimi skloni v muldo in preko vtočnih jaškov v ponikovalnice oziroma preko bankine. Cestna razsvetljave na obravnavanem območju ni. Postavljena je le na območju priključka z nekategorizirano cesto in na območju priključka lokalne ceste 633811 in LC 63901.

Na obravnavanem območju obstoječih površin za pešce ni. Avtobusna postajališča niso urejena, šolski avtobus ustavlja na vozišču lokalne ceste.

Na obravnavanem območju se nahaja veliko število individualnih in skupinskih priključkov, ki so v večini neustrezni z vidika preglednosti.

Obravnavan odsek lokalne ceste LC 454042 je zaradi neurejenih površin za pešce in relativno malo prometa in posledično višjih voznih hitrosti osebnih vozil, ne zagotavljajo ustrezne prometne varnosti najšibkejšim udeležencem – pešcem in predvsem šolarjem, ki hodijo ob cesti.

Slika 3: Obstoječe stanje obravnavanega območja (Vir: https://www.google.com/maps)

ZLS v 21. členu določa, katere naloge opravljajo občine za zadovoljevanje potreb prebivalcev občine, med drugim gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine v skladu z zakonom ureja promet v občini.

Slika 4: Območje projekta

Ključni razlog za investicijsko namero je, da na obravnavanem območju površin za pešce sploh ni. Avtobusna postajališča niso urejena, šolski avtobus ustavlja na vozišču lokalne ceste. Zaradi zagotovitve prometne varnosti najšibkejšim udeležencem v prometu – pešcem in med njimi predvsem tudi šolarjem, se je občina odločila pristopiti k investiciji.

Načrtovana naložba bo prispevala k zagotavljanju pogojev za povečanje trajnostne mobilnosti, predvsem k varnosti in udobju pešcev na obravnavanih odsekih ter s tem večjo rabo. V obstoječih razmerah se marsikdo, ki bi sicer opravil pot peš, odloči za uporabo avtomobila.

Za pešce bodo urejene ustrezne površine, ločene od prometa motornih vozil. Z izgradnjo dveh novih prehodov za pešce bo uporabnikom zagotovljeno varno prečkanje ceste. Z izgradnjo klančin in pogreznjenih robnikov ter namestitvijo taktilnih oznak bo omogočeno neovirano gibanje za gibalno ovirane ter slepe in slabovidne uporabnike.

Na obravnavanih odsekih se bosta uredila tudi dva para avtobusnih postajališč, skladno s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11, 36/18 in 132/22 – ZCes-2).

- OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

  - Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami

Investicija je usklajena s strateškimi in izvedbeni dokumenti tako na občinski kot državni in EU ravni.

Projekt je usklajen s sledečimi razvojnimi strategijami: -

- Strategija razvoja Slovenije 2030,

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije,

- Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Slovenji,

- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2021-2027,

- Občinska celostna prometna strategija Občine Ig.

    - Strategija razvoja Slovenije 2030

Strategijo razvoja Slovenije 2030 je Vlada RS sprejela na svoji 159. redni seji, 7. 12. 2017 ter je podlaga celovitega procesa srednjeročnega načrtovanja, ki predvideva določitev prednostnih nalog in ukrepov, ti pa morajo biti določeni tako, da upoštevajo usmeritve fiskalne politike.

Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse, ki ga je mogoče uresničiti z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Na ravni posameznika se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v dostojnem, varnem in aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe.

Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so:

- vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,

- učenje za in skozi vse življenje,

- visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,

- ohranjeno zdravo naravno okolje,

- visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Razvojni cilji strategije:

- Cilj 1: Zdravo in aktivno življenje

- Cilj 2: Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo

- Cilj 3: Dostojno življenje za vse

- Cilj 4: Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete

- Cilj 5: Gospodarska stabilnost

- Cilj 6: Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor

- Cilj 7: Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta

- Cilj 8: Nizkoogljično krožno gospodarstvo

- Cilj 9: Trajnostno upravljanje naravnih virov

- Cilj 10: Zaupanja vreden pravni sistem

- Cilj 11: Varna in globalno odgovorna Slovenija

- Cilj 12: Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve

SRS za obdobje 2014 2020 poudarja, da je potrebno posebno pozornost nameniti razvoju, ki prinaša delavna mesta, večjo produktivnost in ne negativno vpliva na okolje. Vizija razvoja v okviru SRS: »Slovenija je konkurenčna družba znanja in inoviranja, ki ob spoštovanju okoljskih omejitev zagotavlja blagostanje svojih prebivalcev in postaja model moderne eko regije«. Razvojne prioritete SRS:

1. Konkurenčno gospodarstvo;

2. Znanje in zaposlovanje;

3. Zeleno življenjsko okolje ter

4. Vključujoča družba.

Razvoj mora temeljiti na izboljšanju učinkovitosti rabe vseh virov, človeških, finančnih in naravnih, na inovativni in intenzivni uporabi informacijsko komunikacijskih in tehnologije, ter na ustrezni delitvi bremen in ugodnosti ob povečanju zaposlenosti. Predpogoji za to pa so pravna država, učinkovita javna uprava in ustrezna prometna infrastruktura za trajnostno mobilnost.

Obravnavani projekt je usklajen z naslednjimi razvojnimi cilji:

- Cilj - Zdravo in aktivno življenje, ki bo dosežen z zagotovitvijo infrastrukture za pešce, ki bo omogočila varno gibanje in ga s tem tudi spodbudila.

- Cilj - Dostojno življenje za vse, ki ga bomo dosegli s tem, da bomo z izgradnjo infrastrukture za pešce, prilagojeno za gibalno ovirane in slepe in slabovidne osebe, omogočili dostojno in enakopravno obravnavo vseh udeležencev v prometu. Tako bodo zagotovljene razmere za dostop do temeljnih dobrin vsem.

- Cilj – Nizkoogljično krožno gospodarstvo. Zagotovljena bo infrastruktura v prometu, ki omogoča trajnostno mobilnost.

    - Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050

Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 je strateški prostorski akt, ki ga je 28.06.2023 z resolucijo sprejel Državni zbor Republike Slovenije. Pripravo SPRS2050 je vodilo Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev.

Projekt je skladen s SPRS2050, ki določa dolgoročne strateške cilje države in usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru. Projekt je skladen s strateškimi usmeritvami Usmeritve za razvoj prometne infrastrukture. Prometni sistem se načrtuje celovito in usklajeno z načrtovanim prostorskim razvojem. Načrtovanje, prenova in nadgradnja prometnega sistema morajo odgovoriti na potrebe posameznega območja: prvenstveno z ukrepi, ki omogočajo izboljšanje dostopnosti delovnih mest in storitev z javnim prometom ali drugimi oblikami trajnostne mobilnosti. Pred novimi posegi v prostor s prometno infrastrukturo se prednostno izkoristijo vse možnosti za prenovo prometnega sistema z obnovo, dograditvijo in posodobitvijo obstoječe infrastrukture. Potrebe prebivalcev in obiskovalcev po mobilnosti se zagotavljajo z ukrepi trajnostne mobilnosti. Trajnostna mobilnost vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa. V okviru načrtovanja se ukrepe trajnostne mobilnosti pripravlja z integracijo prostorskega (urbanističnega) in prometnega načrtovanja na vseh ravneh načrtovanja ter s spodbujanjem »mobilnosti kot storitev«.

Strateški cilji SPRS2050 postavljajo okvirne pogoje za doseganje prostorske kohezije, krepitve vloge Slovenije v procesih čezmejnega in mednarodnega povezovanja ter za oblikovanje novih, več funkcionalnih rešitev za razvojne težave sodobne družbe.

V tem smislu cilji:

- krepijo prostorsko učinkovitost rabe virov, povezanost prostora (znotraj države in v mednarodnem prostoru), konkurenčnost posameznih območij in skladen regionalni razvoj;

- izboljšujejo prostorsko kakovost – kakovost bivalnega in naravnega okolja, dostopnost stanovanj, dostopnost storitev ter spodbujajo socialno vključenost;

- krepijo prostorsko identiteto s krepitvijo lokalnega znanja, pripadnosti in vizije skupnosti ter s krepitvijo prepoznavnosti Slovenije kot države z visoko kakovostjo ohranjenih naravnih in kulturnih prvin krajine.

Cilji SPRS2050 so:

1. Vzpostaviti ustrezne razmere za prehod v podnebno nevtralno družbo.

2. Doseči mednarodno konkurenčnost slovenskih mest.

3. Zagotoviti kakovost življenja na urbanih in podeželskih območjih.

4. Okrepiti prostorsko identiteto.

5. Izboljšati odpornost in prilagodljivost prostora na spremembe.

Projekt je skladen s cilji prostorskega razvoja SPRS2050 predvsem v naslednjih pogledih:

 Cilj 1: Vzpostaviti ustrezne razmere za prehod v podnebno nevtralno družbo,

- prednostna naloga P1: Z zagotavljanjem opremljenosti in dostopnosti storitev podpreti razvoj različnih vrst območij

(z izvedbo projekta se bo pripomoglo k zagotavljanju primernega dostopa prebivalcev v gravitacijskih območjih do storitev s področja zdravstva, izobraževanja, sociale, uprave, kulture ter osnovne oskrbe, v skladu s prostorsko pravičnostjo se bo na obravnavanem območju omogočila enakomernejša in pravičnejša dostopnost gospodarske in negospodarske infrastrukture, storitev ter možnosti njihove rabe);

 Cilj 3: Zagotoviti kakovost življenja na urbanih in podeželskih območjih,

- prednostna naloga P6: Povečati privlačnost in kakovost bivanja v slovenskih mestih

- prednostna naloga P8: Izboljšati odpornost naselij na podnebne spremembe

(z izvedbo projekta se bo uveljavila in izboljšala trajnostna mobilnost kot osnovni koncept udobne, učinkovite, zdrave in okolju prijazne dostopnosti v naseljih.);

Iz vsega navedenega vidimo, da je projekt skladen s SPRS2050, saj bo njegova izvedba pripomogla k uresničevanju ciljev SPRS2050.

    - Program Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 (PEKP 21-27)

Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije. Z njeno pomočjo se je v Sloveniji uresničilo že številne projekte, ki so bistveno prispevali k hitrejšemu razvoju države. V obdobju hitrih sprememb, ki jih narekujeta zeleni in digitalni prehod, so za Slovenijo ključnega pomena ukrepi v smeri večje odpornosti gospodarstva in družbe, izkoriščanja novih priložnosti ter pospešitve prehoda v visoko produktivno, nizkoogljično in krožno gospodarstvo, s končnim ciljem kakovostnega življenja za vse.

Projekt je skladen s cilji PEKP 21-27, in sicer s ciljno politiko 3 »Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti.«

CILJ RSO3.2: Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo. Ključni cilj predmetnega specifičnega cilja v skladu s SRP je izboljšati nacionalne in regionalne povezave znotraj Slovenije. Spremembe in dopolnitve Nacionalnega programa razvoja prometa iz 06/2021, dajejo še večji poudarek trajnostnemu prometu, predvsem tistim infrastrukturnim ureditvam, ki bodo pripomogle k zagotavljanju pogojev za večjo uporabo vseh oblik trajnostne mobilnosti in krepitvi razvoja JPP, pri čemer ne sme biti ogrožena dostopnost, kjer sta cesta in avtomobil edina izbira ali omogočata dostop do prvih prestopnih mest JPP.

Infrastruktura za trajnostno mobilnost na lokalni ravni - na podlagi sprejetih celostnih prometnih strategij (CPS) bodo natančno identificirane prioritete v občinah z mestnimi naselji in v regijah, prednostno pa bodo sredstva namenjena infrastrukturi za multimodalni potniški promet od vrat do vrat. Hrbtenica sistema mora biti JPP, dopolnjuje pa se z rešitvami za prvi in zadnji kilometer. To so predvsem kolesarske povezave in infrastruktura za pešce, s poudarkom na dostopu do postajališč JPP ter točke prestopa iz osebnega avtomobila na JPP ali sopotništvo. Investicije na področju trajnostne mobilnosti bodo pripomogle k dvigu deleža trajnostnih prometnih načinov v dnevnih migracijah prebivalstva. Večji delež uporabe trajnostnih načinov prevoza bo pripomogel k znižanju emisij TGP in drugih onesnaževal zraka iz prometa ter s tem k izboljšanju kakovosti življenja.

Predvideni ukrepi so:

  - ureditev postaj in postajališč JPP,

  - preureditve infrastrukture za pešce, predvsem za dostop do šol ter postaj in postajališč JPP, vključno z napravami in ukrepi za umirjanje prometa za varnost pešcev,

  - gradnja kakovostnih ločenih kolesarskih površin in ostale kolesarske infrastrukture, vključno z infrastrukturo za polnjenje e-koles in parkirišči za kolesa, predvsem varnih kolesarnic za e-kolesa ob javni infrastrukturi, kot so npr. šole, občine, poslovne cone, železniške in avtobusne postaje in postajališča, za spodbujanje uporabe navadnih in e-koles za dnevni prevoz,

  - infrastruktura prestopnih točk med različnimi oblikami mobilnosti;

Z izvedbo investicije bo zagotovljena infrastruktura za pešce, zlasti tudi za dostop do postaje avtobusnega postajališča, ki zagotavlja javni prevoz v šolo za otroke in urejena avtobusna postajališča. Načrtovana nivojsko dvignjena prehoda za pešce bosta zagotovila umirjanje prometa. Dodatno bo projekt izpolnjeval tehnične zahteve, s katerimi je prilagojen tako, da bo nediskriminatoren do vseh oblik začasne ali trajne invalidnosti in bo prilagojeni ranljivim skupinam prebivalstva (taktilne oznake, urejeni dostopi za gibalno ovirane osebe,…).

    - Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2021-2027 (RRP LUR)

Splošni okvir za določitev ciljev in usmeritev regionalne politike v Sloveniji ter pripravo RRP določata Strategija razvoja Slovenije 2030 (SRS 2030) in Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 (SPRS 2050).

Razvojni cilji regije so naslednji:

  - Zelena regija, ki spodbuja inovativnost, kreativnost in razvoj novih tehnologij

  - Mednarodno uveljavljena regija poslovnih priložnosti in zelenih naložb

  - Bolje povezana regija

  - Regija, ki utrjuje kvaliteto življenja

  - Regija, ki zagotavlja uresničevanje pobud lokalnega okolja

RRP LUR pod Cilj – Bolje povezana regija navaja, da bo regija razvoj temeljila na povezovanju sistemov in deležnikov, ki so ključni za prehod v trajnosten razvoj. Predvsem na področju mobilnosti je treba povezati obstoječe sisteme mobilnosti, izboljšati konkurenčnost javnih prevozov ter povezati načrtovanje mobilnosti s prostorskim in razvojnim načrtovanjem.

Kot prioriteto 3 RRP LUR navaja zeleno regijo trajnostnih rešitev, konkretno 6.3.1 Trajnostna mobilnost. Cilj je zaustaviti trend rasti prevozov v cestnem prometu z uporabo osebnih vozil in se osredotočiti na razvoj kolektivnega prevoza potnikov, posodobitve železniške infrastrukture, razvoja pešačenja, kolesarjenja, multimodalnosti in predvsem povezanosti vseh sistemov.

Izvedba projekta sledi prioriteti 3 RRP LUR, programu 6.3.1 Trajnostna mobilnost. Z izvedbo investicije bo zagotovljena trajnostna, dostopna, varna prometna ureditev za dnevno mobilnost prebivalstva (zlasti tudi najranljivejših udeležencev v prometu: otrok in gibalno oviranih oseb ter slepih in slabovidnih).

    - Občinska celostna prometna strategija občine Ig

Občinska celostna prometna strategija (OCPS) Ig predstavlja temelje prihodnjega razvoja mobilnosti v občini, ki bo omogočil varnejše, učinkovitejše, dostopnejše in bolj trajnostne prometne rešitve, prilagojene potrebam vseh prebivalcev občine.

Pet izbranih stebrov mobilnosti v okviru OCPS Ig je:

- Steber I: Hoja

- Steber II: Kolesarjenje

- Steber III: Javni potniški promet

- Steber IV: Motorni promet

- Steber V: Celostno prometno načrtovanje

V okviru stebra I: Hoja so v OCPS postavljeni naslednji strateški cilji:

- Bolj varna in udobna hoja z urejanjem pešpoti

- Večja varnost pešcev

- Več kratkih poti opravljenih peš.

Strateško vodilo Stebra I je:

- Varnejše in udobnejše peš povezave v in med naselji ter do postaj, s posebnim ozirom na (naj)mlajše in (naj)starejše.

Zagotavljanje varnih in povezanih peš površin je eno pomembnejših vodil za izboljšanje deleža uporabe trajnostnih načinov potovanja, saj poleg hoje vplivajo tako na kolesarjenje kot tudi na delež uporabe JPP. Zmanjšujejo odvisnost od avtomobilov ter spodbujajo hojo kot zdrav in okolju prijazen način premikanja, kar vpliva k trajnostnemu razvoju naselij, zmanjšanju prometnih zastojev in onesnaževanja zraka.

Dobro urejene površine za pešce zmanjšujejo tveganje za prometne nesreče, saj ločujejo šibkejše udeležence od motoriziranega prometa. Povezave poti med naselji pa omogočajo lažji in hitrejši dostop do šol, zdravstvenih storitev, trgovin in drugih javnih ustanov brez potrebe po uporabi avtomobila. Slednje izboljšuje kakovost življenja predvsem občanom, ki nimajo lastnega prevoza.

Otroci so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, saj zaradi svoje velikosti, nepredvidljivosti in manjše izkušenosti težje ocenijo nevarnosti v prometu. Varne šolske poti zmanjšujejo tveganje za nesreče in zagotavljajo, da otroci lahko varno pridejo v šolo in domov.

Z urejanjem varnih šolskih poti se povečuje tudi prometna kultura v lokalnem okolju. Vozniki postanejo bolj pozorni na šolske poti in otroke v prometu, šole in starši pa otroke lažje izobražujejo o varnem ravnanju na cesti.

Akcijski načrt OCPS Ig za Steber I, strateško vodilo 1. določa naslednje ukrepe - Ureditev varnih (zveznih) povezav za pešce: najmanj 5 ureditev v času trajanja strategije

- ob državnih cestah (npr. Ig, Iška vas, Iška, Podkraj, Tomišelj, Brest,..),

- ob glavnih občinskih prometnicah v naseljih (npr. Kremenica, Podgozd, Škrilje, Golo, Matena,...),

- varne šolske poti v naseljih,

- druge nove povezave za pešce.

Izvedba projekta sledi ukrepu iz akcijskega načrta OCPS Ig. Z izvedbo ukrepa bo upoštevano strateško vodilo varnejše in udobnejše peš povezave v in med naselji ter do postaj, s posebnim ozirom na (naj)mlajše in (naj)starejše. Doseženi pa bodo tudi zastavljeni cilji, in sicer večja varnost pešcev in s tem bo več kratkih poti opravljenih peš.

  - Spisek strokovnih podlag

Strokovne podlage za izdelavo investicijskega programa so:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2)

- PREDSTAVITEV VARIANT »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE

V skladu z navodili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) mora biti vsebina idejnih projektov obravnavana variantno.

Za investicijo sta v presojo vključeni dve varianti in sicer:

- »Varianta 0«: minimalna varianta ali varianta brez investicije (obstoječe stanje),

- »Varianta 1«: izvedba projekta.

Varianta »brez investicije« je varianta, ki ne vključuje nobenih investicijskih izdatkov, kar pomeni, da so stroški investicije v tem primeru enaki nič in se ohranja obstoječe stanje, ki povzroča neustrezne prometne površine, ki niso primerne za nadaljnji razvoj naselja Škrilje, ne spodbujajo trajnostne mobilnosti, kar je v neskladju z evropskimi smernicami in direktivami. Prav tako ostajajo v primeru variante brez investicije v naselju nevarni odseki z vidika prometne varnosti, kar nikakor ne sledi ciljem povečanja deleža poti, opravljenih na trajnosten način.

Glede na navedeno varianta »brez« investicije ni mogoča in predstavlja izhodiščno varianto.

Varianta »0«: minimalna varianta ali varianta brez investicije (obstoječe stanje),

V primeru, da se predvidena investicija v ureditev pločnika ob lokalni cesti LC-454042 v naselju Škrilje ne izvede, se bodo negativni vplivi obstoječega stanja nadaljevali in dolgoročno celo poglobili.

Obstoječa cestna infrastruktura ne zagotavlja varnega prostora za pešce, ki so v trenutnih razmerah prisiljeni hoditi ob robu cestišča, kjer so izpostavljeni neposredni nevarnosti. Takšne razmere predstavljajo izrazito tveganje za prometne nesreče, zlasti za otroke, šolarje, starejše osebe in druge ranljive skupine.

Zaradi neurejenih in nevarnih razmer za hojo:

- ostaja močna odvisnost od osebnih vozil tudi za kratke, lokalne poti,

- se zmanjšuje delež poti opravljenih peš,

- se poslabšuje prometna varnost in

- ostajajo visoki okoljski vplivi motornega prometa (emisije, hrup).

Neizvedba investicije pomeni tudi zamujeno priložnost za uresničevanje ciljev in ukrepov, zastavljenih v Občinski celostni prometni strategiji (OCPS) Občine Ig, zlasti v okviru Stebra I: Hoja. Občina bi tako zamudila možnost izgradnje ene izmed petih predvidenih varnih in zveznih peš povezav v času trajanja strategije, s čimer bi bila ogrožena njena usklajenost z razvojnimi dokumenti in pogoji za pridobitev nepovratnih sredstev.

Poleg vsega navedenega bi se zaradi zamika izvedbe v prihodnje pojavili tudi višji stroški investicije, ki bi nastali zaradi rasti cen gradbenih storitev in materialov.

Varianta brez investicije pomeni nadaljevanje trenutnega tveganega stanja, v katerem:

- se prometna varnost ne izboljša,

- se delež trajnostne mobilnosti ne poveča,

- občina ne izpolni ciljev iz OCPS in

- se dolgoročno povečujejo tako družbeni kot finančni stroški.

  - Varianta »1«: izvedba projekta

Z izvedbo investicijskega projekta bo zagotovljena realizacija ključnih ukrepov, ki bistveno prispevajo k razvoju trajnostne mobilnosti in izboljšanju prometne varnosti v občini Ig. Med glavnimi ukrepi izstopajo:

  - ureditev infrastrukture za pešce ob lokalni cesti LC-454042,

  - izboljšanje dostopnosti in varnosti šolskih poti,

  - ureditev avtobusnih postajališč in javne razsvetljave,

  - izvedba sistemov za odvodnjavanje in spremljajoče prometne ureditve.

Predvidena infrastruktura bo skladna z Nacionalnimi smernicami za infrastrukturo za hojo, kar pomeni, da bo:

  - udobna, varna in dostopna za vse uporabnike,

  - omogočala neovirano uporabo invalidskih vozičkov in gibanje oseb z oviranostmi,

  - vključevala nivojske prehode za pešce,

  - in oblikovana v skladu z načeli univerzalne dostopnosti.

Z izvedbo projekta se Občina Ig neposredno odziva na strateško vodilo Stebra I: Hoja iz Občinske celostne prometne strategije (OCPS), ki se glasi: "Varnejše in udobnejše peš povezave v in med naselji ter do postaj, s posebnim ozirom na (naj)mlajše in (naj)starejše."

Projekt neposredno naslavlja cilje javnega razpisa, saj:

  - prispeva k povečanju deleža poti, opravljenih na trajnosten način,

  - izboljšuje varnost ranljivih udeležencev v prometu,

  - zmanjšuje emisije CO₂ z zmanjšanjem kratkih poti z avtomobilom,

  - ter povečuje dostopnost do storitev brez potrebe po avtomobilu.

Gre za projekt, ki bo z izvedbo zagotovil izboljšane pogoje za:

  - dnevne migracije znotraj in med občinami,

  - dostop do avtobusnega javnega prevoza,

  - večjo prometno varnost,

  - in dolgoročno zmanjševanje ogljičnega odtisa.

Območje bo po izvedbi izpolnjevalo sodobne tehnične in uporabniške standarde trajnostne prometne infrastrukture. Infrastruktura bo pomenila pomemben doprinos ne le lokalni skupnosti, temveč tudi širši regiji, saj bo vplivala na spremembo potovalnih navad, večjo povezanost ter kakovostnejše bivalno okolje.

V skladu z oceno na podlagi izvedbenih 405.020,99 EUR brez DDV ter 494.125,61 EUR z DDV v stalnih cenah ter 418.202,63 EUR brez DDV ter 510.207,20 EUR v tekočih cenah. Investicija predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno tehnično-tehnološko funkcijo. Predmetna investicija je za nadaljnji razvoj območja nujno potrebna. Pomeni izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev, privlačnosti kraja in osnovne pogoje za povečanje deleža poti na trajnosten način.

  - Izbor optimalne variante

Tabela 4: Primerjava med variantami

| Kriteriji | »Varianta 0« | »Varianta 1a« |
| --- | --- | --- |
| Ogrožanje okolja | negativni vplivi (stanje brez investicije se bo nevarnost povečala) -1 | pozitivni vplivi (zmanjšanje emisij, več hoje, manj prometa) 1 |
| Izpolnjevanje predpisov | negativni vplivi (smernice in predpisi EU se ne upoštevajo) -1 | pozitivni vplivi (izpolnjevanje direktiv in smernic EU ter nacionalnih smernic za hojo) 1 |
| Vpliv na prebivalstvo | negativni vplivi (ni izboljšanja kakovosti bivanja, ostaja nevarno) -1 | pozitivni vplivi (povečana prometna varnost, kakovost življenja) 1 |
| Stroški investicije | nevtralno (ni stroškov investicije) 0 | negativni vpliv (potrebna so javna sredstva) -1 |
| Možnost realizacije | nevtralno (ni izvedbe) 0 | pozitivni vpliv (možna izvedba s pomočjo nepovratnih sredstev) 1 |
| Družbeni učinki | negativni vplivi (ni učinkov za prebivalce, šolarje, ranljive skupine) -1 | pozitivni vplivi (izboljšave za šolarje, pešce, invalidne osebe, starejše) 1 |
| Prispevek k ciljem OCPS | negativni vplivi (ukrepi iz OCPS se ne izvajajo) -1 | pozitivni vplivi (projekt sledi ukrepom OCPS Ig – Steber I: Hoja) 1 |
| Prispevek k ciljem javnega razpisa | negativni vplivi (projekt ne prispeva k razpisnim ciljem) -1 | pozitivni vplivi (naslavlja cilje razpisa: več hoje, manj avtomobilov) 1 |
| Vzdrževanje in trajnostni vidik | negativni vplivi (obstoječa infrastruktura slaba, neprimerna za vzdrževanje) -1 | pozitivni vplivi (infrastruktura je trajna, varna in enostavna za vzdrževanje) 1 |
| Skupaj | -7 | 7 |
| Rang | 2 | 1 |

Varianta brez investicije:

  - Ni uresničevanja ciljev OCPS.

  - Ni prispevka k ciljem javnega razpisa.

  - Še naprej ni varnih poti za pešce, predvsem za otroke.

  - Prometna varnost ostaja nizka, možnosti hoje in JPP so omejene.

  - Povečuje se odvisnost od avtomobila, emisije in dolgoročni stroški.

Varianta z investicijo:

  - Občina pridobi urejeno in varno infrastrukturo za pešce.

  - Omogočena je večja uporaba JPP (urejena postajališča).

  - Poveča se prometna varnost, zlasti za ranljive skupine.

  - Zmanjša se okoljski odtis prometa.

  - Izboljša se kakovost življenja in privlačnost območja.

Zaradi pozitivnih učinkov na trajnostno mobilnost, prometno varnost, okolje in družbeno vključenost je kot primerna izbrana varianta 1 – izvedba investicije.

  - Opis optimalne variante

Obravnavano območje izvedbe projekta se nahaja v naselju Škrilje, na dveh odsekih lokalne ceste LC 454042, kjer so predvidene ureditve prometne infrastrukture za pešce ter spremljajoče ureditve z namenom izboljšanja prometne varnosti in spodbujanja trajnostne mobilnosti.

Slika 5: Obravnavano območje Odsek 1 in Odsek 2

(Vir: IZN, str. 6, Odsek 1)

(Vir: IZN, str. 6, Odsek 2)

Projektne rešitve vključujejo naslednje ukrepe:

- Ureditev infrastrukture za pešce (pločnika ob lokalni cesti LC 454042 v naselju Škrilje, nivojski prehodi za pešce, taktilne oznake)

- Ureditev odvodnjavanja s ponikanjem

- Ureditev prometne opreme in signalizacije ceste - avtobusna postajališča

- Ureditev cestne razsvetljave

- Ureditev infrastrukture za pešce (pločnik, nivojski prehodi za pešce, taktilne oznake,..) – projektne rešitve:

Za zagotovitev ustreznega nivoja prometne varnosti, je predvidena ureditev hodnikov za pešce, prehodov za pešce, ter BUS postajališč.

Projekt predvideva izgradnjo pločnika širine 1,60 m ob lokalni cesti LC 454042, s ciljem zagotoviti varno, udobno in neprekinjeno pot za pešce.

Trasa pločnika je načrtovana tako, da poveže območje stanovanjskih objektov, javnih poti in avtobusnih postajališč. Rešitve upoštevajo univerzalen dostop, vključno s klančinami za invalide in taktilnimi oznakami.

Prehodi za pešce:

Na obravnavanem odseku je predvidena izvedba treh prehodov za pešce, ki se nahajajo:

- v območju km 0,195, kjer je že izvedena ploščad za umirjanje prometa. Uredi se cestna razsvetljava – obojestranska osvetlitev prehoda,

- v območju km 0,330, kjer se celotno križišče dvigne in izvede ploščad za umirjanje prometa, ter uredi obojestranska osvetlitev prehoda za pešce. Za povezanost peščevih površin v območju križišča se izvedeta tudi dva prehoda preko javnih poti,

- nahaja v območju km 0,758, kjer se dogradi in uredi cestna razsvetljava – obojestranska osvetlitev prehoda. Na zaključku obravnavanega območja v profilu P39 levo se med novozgrajenim pločnikom in obstoječim pločnikom izvede povezava z talno označbo 5234 - pas za pešce v modri barvi.

Na mestu prehoda za pešce je predvidena izgradnja klančin in pogreznjenih robnikov na celotni širini prehoda (v nivo roba ceste ± 0 cm) – klančine za invalide. Vsi zaključki pločnika bodo prav tako izvedeni s klančino za invalida. Na mestu predvidenega prehoda za pešce je zagotovljena ustrezna preglednost iz leve in desne strani pločnika v obe smeri prihoda vozil.

Skladno s točko (8) 33. člena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah so vsi prehodi za pešce opremljeni s talnimi taktilnimi oznakami.

Na obravnavanem območju je že izvedena ploščad za umirjanje hitrosti in sicer na območju km 0,195.

Na ploščadi v km 0,195 se skladno s projektno rešitvijo izvede en od prehodov za pešce, kar hkrati poveča nivo varnosti peščev, ki prečkajo vozišče lokalne ceste.

V območju križišča lokalne ceste 454042 in javnih poti 633871 in 633841 pa se na novo celotno območje križišča izvede kot dvignjena ploščad za umirjanje prometa.

Ureditev infrastrukture za pešce se izvede tako:

- da so ohranijo vozni pasovi lokalne ceste širine najmanj 2,5 m (obstoječe stanje od 2,5 m do 2,9 m), pri čemer se na območju avtobusnih postajališč in na vseh mestih, kjer je predviden obojestranski pločnik, vozni pas ceste razširi na 3 m.

- da so načrtovani ukrepi za umirjanje prometa, in sicer fizični ukrepi (ploščadi, na katerih se uredijo prehodi za pešce).

- da je širina pločnika 1,6 m.

- Ureditev odvodnjavanja s ponikanjem

Pri načrtovanju odvodnjavanja so v projektu upoštevana določila Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05 in 44/22 – ZVO-2). Izvedba je nujna za izvedbo ukrepa

- Ureditev prometne opreme in signalizacije ceste - avtobusna postajališča

S projektno rešitvijo je predvidena ureditev para avtobusnih postajališč na vozišču v območju km 0,230 (levo) in območju km 0,262 (desno) ter ureditev avtobusnega postajališča na vozišču v območju km 0,738 (desno). Avtobusna postajališča se nahajajo znotraj naselja in so/bodo izvedeni na vozišču, kjer je hitrost administrativno omejena na 50 km/h. Oba para avtobusnih postajališč se uredita skladno s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11, 36/18 in 132/22 – ZCes-2). Preglednost oz. zaznavnost avtobusa bo voznikom, ki se približujejo avtobusu, zagotovljena.

Rob strehe nadstrešnice mora biti odmaknjen minimalno 0,50 m. Rob konstrukcije nadstrešnice pa mora biti odmaknjen minimalno 1,20 m.

Tehnični elementi čakališča:

- ploščad čakališča dvignjena nad nivo postajališča 15 cm (v projektu uporabljeno 12 cm),

- širina čakališča znaša 2 m (v projektu je enaka kot širina pločnika, torej 1,6 m), projektirana minimalna dolžina čakališča pa 13 m,

- na levem avtobusnem čakališču je že postavljena nadstrešnica, katere najbližji konstrukcijski element (do višine 2,25 m) je že umaknjen več kot 1,20 m od roba vozišča BUS čakališča.

- Ureditev cestne razsvetljave

Na celotnem obravnavanem območju je predvidena postavitev nove cestne razsvetljave.

Za osvetlitev prehodov za pešce je predvidena postavitev asimetričnih svetilk z desno optiko v LED izvedbi (optika za prehode za pešce), lociranih pred prehodom za pešce v smeri vožnje, obojestransko.

Na preostalem delu pa postavitev svetilk v LED izvedbi, z optiko za ceste.

Cilj projekta je urediti infrastrukturo za pešce z namenom zagotavljanja varnosti najranljivejših udeležencev v prometu ter s tem povečevanja deleža poti, opravljenih na trajnostni način.

Projekt se neposredno nanaša na ukrep iz akcijskega načrta OCPS Ig: ureditev varnih povezav za pešce ob glavnih občinskih prometnicah v naseljih.

Slike 6: Prikaz prometne situacije nameravane investicije

- OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

  - Opredelitev vrste projekta

Tabela 5: Določitev vrste investicije

|  | Investicija v nakup |  | Adaptacija |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Novogradnja |  | Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev |
| X | Rekonstrukcija |  | Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev |
| Poleg tega pa tudi: |  |  |  |
|  | Če je podano državno poroštvo |  | Ali če je vključeno v nacionalni program |

Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

  - Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije

Tabela 6: Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije

| Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega projekta) za določitev vrste dokumenta | Dokument identifikacije investicijskega projekta | Predinvesticijska zasnova | Investicijski program |
| --- | --- | --- | --- |
| manj od 300.000 EUR - če je objekt tehnološko zahteven, - če bodo nastale pomembne finančne posledice v času obratovanja in, - če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi sredstvi, | Da | Ne | Ne |
| več od 300.000 in manj od 500.000 EUR | Da | Ne | Ne |
| več od 500.000 EUR in manj od 2.500.000 EUR | Da | Da | Ne |
| Več od 2.500.000 EUR | Da | Da | Da |

Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)

Z vidika kriterija »Vrednost projekta« je potrebno za investicijski projekt izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta.

Tabela 7: Potrebna izdelava investicijske dokumentacije

| X | Dokument identifikacije investicijskega projekta |
| --- | --- |
|  | Predinvesticijska zasnova |
|  | Investicijski program |

Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

  - Navedba odgovornih oseb

Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije:

Martina Magajna

ProSVET, Martina Magajna s.p.

Dilce 40, 6230 Postojna

Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije:

David Perme

S-TEC d.o.o.

Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje

Odgovorna oseba investitorja:

g. Zlatko Usenik

Občina Ig

Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta:

Uroš Čuden, višji svetovalec

Občina Ig

Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

  - Predvidena organizacija in izvedba projekta

Vodja pri pripravi investicijskega projekta, ki je predmet tega dokumenta, je Uroš Čuden, višji svetovalec za področje komunalnih dejavnosti. Kot vodja bo skrbel za sodelovanje pri javnih naročilih, pomoči pri pripravi investicije in sodelovanje pri izvajanju investicije ter

- zagon projekta, formiranje skupine, ki bo zadolžena za izvajanje aktivnosti v povezavi z investicijo,

- priprava časovnega načrta izvajanja investicije,

- zbiranje ponudb izvajalcev na podlagi popisov del za investicijo,

- vodenje postopka za izbiro izvajalca,

- koordinacija izvajanja projekta in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj,

- ocenjevanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje,

- razreševanje problemov,

- spremljanje finančnega načrta.

V projekt bodo vključeni tudi drugi posamezniki iz občinskih strokovnih služb glede na potrebe oz. pri tistih specifičnih nalogah v projektu, ki jih pokrivajo v okviru svojih rednih delovnih nalog. V projektno skupino bodo po potrebi vključeni tudi drugi zunanji strokovni sodelavci, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta.

  - Način in postopek izbire izvajalcev

Izbiro izvajalcev del bo investitor izvedel po sistemu javnega naročanja v skladu z veljavno javno-naročniško zakonodajo. Ker je projekt ocenjen nad mejno vrednostjo, je glede na upoštevanje veljavne zakonodaje potrebno izpeljati postopek izvedbe javnega naročila.

  - Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter vzdrževanja

Po zaključku investicijskih del bo izveden kvalitetni pregled,  končni obračun ter prevzem oziroma primopredaja objekta.

  - Ocena investicijskega projekta po stalnih in tekočih cenah

Ocena stroškov izvedbe temelji na sledečih osnovah:

- pri izračunu ocenjene vrednosti je bil kot predračunska osnova upoštevana ocena projektanta na podlagi izdelanega izvedbenega načrta,

- za stroške strokovnega nadzora so bile upoštevane predvidene vrednosti, glede na izvedbo podobnih projektov na trgu,

- zakonsko določen plačilni rok opravljenih del je 30 dni,

- ker se planira izvedba investicije v roku daljšem od enega leta je izveden preračun iz stalnih v tekoče cene ob upoštevanju povprečne napovedi inflacije povzete po Pomladanski napovedi UMARja za leto 2025, ki znaša za:

  - leto 2026 2,3%

  - leto 2027 2,1%

Vse ocenjene vrednosti so izračunane in podane v EUR in so prikazane brez DDV in z DDV (22 %).

    - Vrednost investicije

Tabela 8: Ocena vrednosti investicije v stalnih cenah

| Opis postavke | Skupaj | Delež | DDV | Skupaj z DDV | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pločnik ob LC 1. odsek | 153.358,52 | 31,04% | 33.738,87 | 187.097,39 | 37,86% |
| Cestna razsvetljava 1. odsek | 29.209,93 | 5,91% | 6.426,18 | 35.636,11 | 7,21% |
| Bus postajališče 1. odsek | 735,50 | 0,15% | 161,81 | 897,31 | 0,18% |
| Pločnik ob LC 2. odsek | 147.202,85 | 29,79% | 32.384,63 | 179.587,48 | 36,34% |
| Cestna razsvetljava 2. odsek | 31.631,89 | 6,40% | 6.959,02 | 38.590,91 | 7,81% |
| Bus postajališče 2. odsek | 386,50 | 0,08% | 85,03 | 471,53 | 0,10% |
| Nepredvidena dela (5%) | 18.126,26 | 3,67% | 3.987,78 | 22.114,04 | 4,48% |
| Skupaj GOI dela | 380.651,45 | 77,04% | 83.743,32 | 464.394,77 | 93,98% |
| Projektna dokumentacija | 9.050,00 | 1,83% | 1.991,00 | 11.041,00 | 2,23% |
| Investicijska dokumentacija | 1.800,00 | 0,36% | 396,00 | 2.196,00 | 0,44% |
| Elaborat presoje podnebne odpornosti (climate proofing) | 2.100,00 | 0,42% | 462,00 | 2.562,00 | 0,52% |
| Strokovni nadzor | 11.419,54 | 2,31% | 2.512,30 | 13.931,84 | 2,82% |
| Skupaj v EUR brez DDV | 405.020,99 | 81,97% | 89.104,62 | 494.125,61 | 100,00% |
| DDV | 89.104,62 | 18,03% |  |  | 0,00% |
| Skupaj v EUR z DDV | 494.125,61 | 100,00% |  | 494.125,61 | 100,00% |

Skupni stroški s pripadajočim davkom na dodano vrednost v stalnih cenah znaša 494.125,61 EUR.

Tabela 9: Ocena vrednosti investicije v tekočih cenah

| Opis postavke | Skupaj | Delež | DDV | Skupaj z DDV | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pločnik ob LC 1. odsek | 156.885,77 | 30,75% | 34.514,87 | 191.400,64 | 37,51% |
| Cestna razsvetljava 1. odsek | 29.881,76 | 5,86% | 6.573,99 | 36.455,75 | 7,15% |
| Bus postajališče 1. odsek | 752,42 | 0,15% | 165,53 | 917,95 | 0,18% |
| Pločnik ob LC 2. odsek | 153.750,87 | 30,13% | 33.825,19 | 187.576,06 | 36,76% |
| Cestna razsvetljava 2. odsek | 33.038,97 | 6,48% | 7.268,57 | 40.307,54 | 7,90% |
| Bus postajališče 2. odsek | 403,69 | 0,08% | 88,81 | 492,50 | 0,10% |
| Nepredvidena dela (5%) | 18.735,68 | 3,67% | 4.121,85 | 22.857,53 | 4,48% |
| Skupaj GOI dela | 393.449,16 | 77,12% | 86.558,81 | 480.007,97 | 94,08% |
| Projektna dokumentacija | 9.050,00 | 1,77% | 1.991,00 | 11.041,00 | 2,16% |
| Investicijska dokumentacija | 1.800,00 | 0,35% | 396,00 | 2.196,00 | 0,43% |
| Elaborat presoje podnebne odpornosti (climate proofing) | 2.100,00 | 0,41% | 462,00 | 2.562,00 | 0,50% |
| Strokovni nadzor | 11.803,47 | 2,31% | 2.596,76 | 14.400,23 | 2,82% |
| Skupaj v EUR brez DDV | 418.202,63 | 81,97% | 92.004,57 | 510.207,20 | 100,00% |
| DDV | 92.004,57 | 18,03% |  |  |  |
| Skupaj v EUR z DDV | 510.207,20 | 100,00% |  | 510.207,20 | 100,00% |

Skupni stroški s pripadajočim davkom na dodano vrednost v stalnih cenah znaša 510.207,20 EUR.

    - Vrednost projekta ločeno na upravičene in neupravičene stroške vezano na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023–2029

Z delom projekta, ki se nanaša na ureditev namenskih površin za javni potniški promet in infrastrukturo za pešce (vezano na to tudi nujno potrebno odvodnjavanje in cestna razsvetljava) bo investitor kandidiral na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023–2029, ki se financira s sredstvi evropske kohezijske politike iz Kohezijskega sklada, načrtovanih v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji.za pridobitev nepovratnih sredstev.

Upravičeni stroški so v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027 stroški različnih kategorij in vrst, določenih v tej razpisni dokumentaciji, ki so neposredno povezani z izvedbo operacije in so skladni z namenom in cilji operacije.

V okviru upravičenih namenov iz poglavja 3.4 besedila javnega razpisa so upravičeni stroški lahko naslednji:

  - gradnja;

  - oprema in druga opredmetena osnovna sredstva;

  - investicije v neopredmetena sredstva (do 20 % priznanih upravičenih stroškov operacije in ne več kot 50.000,00 EUR);

  - stroški informiranja in komuniciranja za potrebe obveščanja in komuniciranja z javnostmi v zvezi z operacijo  (do 10 % priznanih upravičenih stroškov operacije)

  - stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki predstavljajo:

    - stroške izdelave projektne dokumentacije, ki je neposredno povezana z operacijo in je izdelana skladno z določbami besedila javnega razpisa;

    - stroške izdelave investicijske dokumentacije v skladu z UEM, ki nastanejo po uvrstitvi projekta v Načrt/-e razvojnih programov občin/-e;

    - stroške nadzora in investicijskega inženiringa;

  - davek na dodano vrednost (v višini neodbitnega deleža).

Gradnja komunalne infrastrukture (npr. javna razsvetljava, odvodnjavanje, potrebne prestavitve vodov…) se šteje kot upravičen namen, če je njena izgradnja oziroma prenova nujna zaradi izvedbe ukrepa, vendar priznani upravičeni stroški komunalne infrastrukture ne smejo presegati 50 % priznanih upravičenih stroškov znotraj ukrepa brez upoštevanja stroškov komunalne infrastrukture. V primeru izvedbe več različnih ukrepov se priznani upravičeni stroški upoštevajo kumulativno.

Tabela 10: Ocena vrednosti investicije glede na upravičenost vezano na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023–2029 v stalnih cenah

| Opis postavke | Skupaj | Delež | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pločnik ob LC 1. odsek | 153.358,52 | 31,04% | 153.358,52 | 0,00 |
| Cestna razsvetljava 1. odsek | 29.209,93 | 5,91% | 29.209,93 | 0,00 |
| Bus postajališče 1. odsek | 735,50 | 0,15% | 0,00 | 735,50 |
| Pločnik ob LC 2. odsek | 147.202,85 | 29,79% | 147.202,85 | 0,00 |
| Cestna razsvetljava 2. odsek | 31.631,89 | 6,40% | 31.631,89 | 0,00 |
| Bus postajališče 2. odsek | 386,50 | 0,08% | 0,00 | 386,50 |
| Nepredvidena dela (5%) | 18.126,26 | 3,67% | 18.070,16 | 56,10 |
| Skupaj GOI dela | 380.651,45 | 77,04% | 379.473,35 | 1.178,10 |
| Projektna dokumentacija | 9.050,00 | 1,83% | 9.050,00 | 0,00 |
| Investicijska dokumentacija | 1.800,00 | 0,36% | 1.800,00 | 0,00 |
| Elaborat presoje podnebne odpornosti (climate proofing) | 2.100,00 | 0,42% | 2.100,00 | 0,00 |
| Strokovni nadzor | 11.419,54 | 2,31% | 11.419,54 | 0,00 |
| Skupaj v EUR brez DDV | 405.020,99 | 81,97% | 403.842,89 | 1.178,10 |
| DDV | 89.104,62 | 18,03% | 88.845,44 | 259,18 |
| Skupaj v EUR z DDV | 494.125,61 | 100,00% | 492.688,33 | 1.437,28 |

Tabela 11: Ocena vrednosti investicije glede na upravičenost vezano na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023–2029 v tekočih cenah

| Opis postavke | Skupaj | Delež | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pločnik ob LC 1. odsek | 156.885,77 | 30,75% | 156.885,77 | 0,00 |
| Cestna razsvetljava 1. odsek | 29.881,76 | 5,86% | 29.881,76 | 0,00 |
| Bus postajališče 1. odsek | 752,42 | 0,15% | 0,00 | 752,42 |
| Pločnik ob LC 2. odsek | 153.750,87 | 30,13% | 153.750,87 | 0,00 |
| Cestna razsvetljava 2. odsek | 33.038,97 | 6,48% | 33.038,97 | 0,00 |
| Bus postajališče 2. odsek | 403,69 | 0,08% | 0,00 | 403,69 |
| Nepredvidena dela (5%) | 18.735,68 | 3,67% | 18.677,87 | 57,81 |
| Skupaj GOI dela | 393.449,16 | 77,12% | 392.235,24 | 1.213,92 |
| Projektna dokumentacija | 9.050,00 | 1,77% | 9.050,00 | 0,00 |
| Investicijska dokumentacija | 1.800,00 | 0,35% | 1.800,00 | 0,00 |
| Elaborat presoje podnebne odpornosti (climate proofing) | 2.100,00 | 0,41% | 2.100,00 | 0,00 |
| Strokovni nadzor | 11.803,47 | 2,31% | 11.803,47 | 0,00 |
| Skupaj v EUR brez DDV | 418.202,63 | 81,97% | 416.988,71 | 1.213,92 |
| DDV | 92.004,57 | 18,03% | 91.737,52 | 267,05 |
| Skupaj v EUR z DDV | 510.207,20 | 100,00% | 508.726,23 | 1.480,97 |

- OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

  - Strokovne podlage

Vsebina Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je skladna z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).

Vsebina projekta je bila določena na podlagi primerljivih projektov ter na podlagi naslednjih strokovnih podlag:

- Izvedbeni načrt za projekt »Ureditev pločnika Škrilje ba lokalni cesti LC – 454042 na Igu – 1. odsek«, Izdelovalec S – TEC d.o.o., David Perme, št. IZS G-2688

- Izvedbeni načrt za projekt »Ureditev pločnika Škrilje ba lokalni cesti LC – 454042 na Igu – 2. odsek«, Izdelovalec S – TEC d.o.o., David Perme, št. IZS G-2688

  - Lokacija izvedbe

Lokacija predmetnega projekta je na območju centra občine Ig.

Slika 7: Lokacija predmetne investicije

  - Časovni načrt izvedbe in načrt financiranja

Celotna izvedba investicije na obravnavanem območju se je pričela z izdelavo investicijske dokumentacije, in sicer dokumenta identifikacije investicijskega projekta v septembru 2025 in se bo izvajala do predvidoma decembra 2027, ko se predvideva zaključek projekta in predaja namenu.

V letu 2025 je predvidena izdelava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev. V letu 2026 sledi objava javnega naročila in izbire izvajalca ter pričetek fizične izvedbe investicije. Sama izvedba po posameznih ukrepih je odvisna tudi od organizacije izbranega izvajalca GOI del. V drugi polovici leta 2027 je predviden zaključek gradbenih posegov in predaja objekta namenu.

Tabela 12: Finančni terminski plan investicije v stalnih cenah

| Opis postavke | Skupaj | Delež | do vključno 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pločnik ob LC 1. odsek | 153.358,52 | 31,04% | 0,00 | 0,00 | 153.358,52 | 0,00 |
| Cestna razsvetljava 1. odsek | 29.209,93 | 5,91% | 0,00 | 0,00 | 29.209,93 | 0,00 |
| Bus postajališče 1. odsek | 735,50 | 0,15% | 0,00 | 0,00 | 735,50 | 0,00 |
| Pločnik ob LC 2. odsek | 147.202,85 | 29,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.202,85 |
| Cestna razsvetljava 2. odsek | 31.631,89 | 6,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.631,89 |
| Bus postajališče 2. odsek | 386,50 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,50 |
| Nepredvidena dela (5%) | 18.126,26 | 3,67% | 0,00 | 0,00 | 9.165,20 | 8.961,06 |
| Skupaj GOI dela | 380.651,45 | 77,04% | 0,00 | 0,00 | 192.469,15 | 188.182,30 |
| Projektna dokumentacija | 9.050,00 | 1,83% | 9.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investicijska dokumentacija | 1.800,00 | 0,36% | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elaborat presoje podnebne odpornosti (climate proofing) | 2.100,00 | 0,42% | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strokovni nadzor | 11.419,54 | 2,31% | 0,00 | 0,00 | 5.774,07 | 5.645,47 |
| Skupaj v EUR brez DDV | 405.020,99 | 81,97% | 9.050,00 | 3.900,00 | 198.243,22 | 193.827,77 |
| DDV | 89.104,62 | 18,03% | 1.991,00 | 858,00 | 43.613,51 | 42.642,11 |
| Skupaj v EUR z DDV | 494.125,61 | 100,00% | 11.041,00 | 4.758,00 | 241.856,73 | 236.469,88 |

Tabela 13: Dinamika financiranja v stalnih cenah

| VIRI FINANCIRANJA | SKUPAJ | DELEŽ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPRAVIČENI STROŠKI | 492.688,33 | 99,71% | 11.041,00 | 4.758,00 | 240.914,55 | 235.974,77 |
| EU sredstva | 335.028,07 | 67,80% | 7.507,88 | 3.235,44 | 163.821,90 | 160.462,85 |
| Slovenska udeležba | 59.122,60 | 11,97% | 1.324,92 | 570,96 | 28.909,75 | 28.316,97 |
| Lastna sredstva | 98.537,66 | 19,94% | 2.208,20 | 951,60 | 48.182,90 | 47.194,95 |
| NEUPRAVIČENI STROŠKI | 1.437,28 | 0,29% | 0,00 | 0,00 | 942,18 | 495,11 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 1.437,28 | 0,29% | 0,00 | 0,00 | 942,18 | 495,11 |
| SKUPAJ | 494.125,61 | 100,00% | 11.041,00 | 4.758,00 | 241.856,73 | 236.469,88 |
| EU sredstva | 335.028,07 | 67,80% | 7.507,88 | 3.235,44 | 163.821,90 | 160.462,85 |
| Slovenska udeležba | 59.122,60 | 11,97% | 1.324,92 | 570,96 | 28.909,75 | 28.316,97 |
| Lastna sredstva | 99.974,94 | 20,23% | 2.208,20 | 951,60 | 49.125,08 | 47.690,06 |

Tabela 14: Finančni terminski plan investicije v tekočih cenah

| Opis postavke | Skupaj | Delež | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pločnik ob LC 1. odsek | 156.885,77 | 30,75% | 0,00 | 0,00 | 156.885,77 | 0,00 |
| Cestna razsvetljava 1. odsek | 29.881,76 | 5,86% | 0,00 | 0,00 | 29.881,76 | 0,00 |
| Bus postajališče 1. odsek | 752,42 | 0,15% | 0,00 | 0,00 | 752,42 | 0,00 |
| Pločnik ob LC 2. odsek | 153.750,87 | 30,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.750,87 |
| Cestna razsvetljava 2. odsek | 33.038,97 | 6,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.038,97 |
| Bus postajališče 2. odsek | 403,69 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,69 |
| Nepredvidena dela (5%) | 18.735,68 | 3,67% | 0,00 | 0,00 | 9.376,00 | 9.359,68 |
| Skupaj GOI dela | 393.449,16 | 77,12% | 0,00 | 0,00 | 196.895,95 | 196.553,21 |
| Projektna dokumentacija | 9.050,00 | 1,77% | 9.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investicijska dokumentacija | 1.800,00 | 0,35% | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elaborat presoje podnebne odpornosti (climate proofing) | 2.100,00 | 0,41% | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strokovni nadzor | 11.803,47 | 2,31% | 0,00 | 0,00 | 5.906,87 | 5.896,60 |
| Skupaj v EUR brez DDV | 418.202,63 | 81,97% | 9.050,00 | 3.900,00 | 202.802,82 | 202.449,81 |
| DDV | 92.004,57 | 18,03% | 1.991,00 | 858,00 | 44.616,62 | 44.538,95 |
| Skupaj v EUR z DDV | 510.207,20 | 100,00% | 11.041,00 | 4.758,00 | 247.419,44 | 246.988,76 |

Tabela 15: Dinamika financiranja v tekočih cenah

| VIRI FINANCIRANJA | SKUPAJ | DELEŽ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPRAVIČENI STROŠKI | 508.726,23 | 99,71% | 11.041,00 | 4.758,00 | 246.455,59 | 246.471,64 |
| EU sredstva | 345.933,84 | 67,80% | 7.507,88 | 3.235,44 | 167.589,80 | 167.600,72 |
| Slovenska udeležba | 61.047,15 | 11,97% | 1.324,92 | 570,96 | 29.574,67 | 29.576,60 |
| Lastna sredstva | 101.745,24 | 19,94% | 2.208,20 | 951,60 | 49.291,12 | 49.294,32 |
| NEUPRAVIČENI STROŠKI | 1.480,97 | 0,29% | 0,00 | 0,00 | 963,85 | 517,12 |
| EU sredstva | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenska udeležba | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lastna sredstva | 1.480,97 | 0,29% | 0,00 | 0,00 | 963,85 | 517,12 |
| SKUPAJ | 510.207,20 | 100,00% | 11.041,00 | 4.758,00 | 247.419,44 | 246.988,76 |
| EU sredstva | 345.933,84 | 67,80% | 7.507,88 | 3.235,44 | 167.589,80 | 167.600,72 |
| Slovenska udeležba | 61.047,15 | 11,97% | 1.324,92 | 570,96 | 29.574,67 | 29.576,60 |
| Lastna sredstva | 103.226,21 | 20,23% | 2.208,20 | 951,60 | 50.254,97 | 49.811,44 |

Za samo investicijo je glede na Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ potreben dokument identifikacije investicijskega projekta.

Investicija se bo financirala z nepovratnimi sredstvi Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 2023 – 2029 ter lastnimi sredstvi ter se bo predvidoma zaključila v letu 2027.

  - Varstvo okolja

    - Vpliv projekta na okolje v času izvajanja del

V času gradnje lahko pride do kratkotrajnih in predvidoma nebistvenih vplivov na nekatere dele okolja, zlasti emisij v zrak, vodo in tla, ter do hrupa.  .

Ocenjuje se, da bodo vplivi na okolje, ki bodo nastajali med izgradnjo in rekonstrukcijo zaradi količinske, prostorske in časovne omejenosti sprejemljivi za okolje, zato ne bo stroškov odprave negativnih vplivov na okolje.

Izvajalec GOI del bo moral poskrbeti za ustrezno organizacijo gradbišča in dela na gradbišču, da se preprečijo izlivi in uhajanje škodljivih snovi (npr. olja, barve, gorivo za delovna vozila) v tla, ob morebitni nezgodi pa takoj ustrezno ukrepati.  Povečanemu hrupu se zaradi delovanja gradbenih strojev in težkih tovornih vozil ne bo mogoče izogniti. Izvajalec bo moral poskrbeti za obvladovanje prekomernega hrupa z ustrezno vzdrževanimi stroji, organizacijo dela v dnevnem času in ob delovnikih.

    - Vpliv projekta na okolje v času obratovanja

Tudi po dokončanju del investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje. Negativni vplivi na okolje se bodo zaradi investicije zmanjšali zaradi zmanjšanja izpustov iz motornih vozil, ki so posledica ukrepov za umirjanje prometa in spodbujanja pešačenja zaradi izgradnje infrastrukture za pešce ter uporabo drugih, trajnostnih oblik za dnevne poti. Z izvedbo investicije bo urejeno tudi ustrezno odvodnjavanje meteornih vod.

Varstvo okolja opredeljujemo še glede na sledeča izhodišča:

Učinkovitost izrabe naravnih virov

Predmet projekta ne izrablja naravnih virov in nanje nima posebnega vpliva.

Okoljska učinkovitost

Kar zadeva okoljsko učinkovitost bo pri izvedbenih delih uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika. Ukrepi trajnostne mobilnosti se izvedejo tudi z razlogom okoljske učinkovitosti.

Zmanjševanje vplivov na okolje

Z izvedbo investicije bo prišlo do zmanjšanja škodljivih vplivov na okolje zaradi zmanjšanja ogljičnega odtisa, saj je namen investicije ravno v povečevanju deleža poti, opravljenih na trajnostni način.

Posebna poročila o vplivih na okolje ali strokovne ocene po veljavnih predpisih niso potrebne.

    - Opis ocene odpornosti na podnebne spremembe (climate proofing)

Projekt »Ureditev pločnika Škrilje« je bil pregledan z vidika odpornosti na podnebne spremembe (climate proofing), kar vključuje oceno blaženja podnebnih sprememb (mitigation) in prilagajanja nanje (adaptation). Ugotovitve temeljijo na metodologiji Evropske komisije za oceno skladnosti projektov z okoljskimi cilji in načelom »Do No Significant Harm« (DNSH).

1. Blaženje podnebnih sprememb (mitigation)

Projekt neposredno prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, saj spodbuja trajnostne oblike mobilnosti:

- vzpostavlja varno infrastrukturo za hojo, kar nadomešča del poti, ki bi bile sicer opravljene z osebnim vozilom;

- izboljšuje dostopnost do javnega potniškega prometa, kar povečuje možnost zamenjave avtomobilskega prometa z JPP;

- ocenjuje se, da bo letno preusmerjenih približno 5.000 km avtomobilskih poti, kar pomeni zmanjšanje emisij za približno 0,75 tone CO₂ letno.

Infrastruktura bo izvedena brez rabe energetsko intenzivnih tehnologij in brez večjih posegov v okolje. V uporabi bodo materiali z nizkim okoljskim odtisom (asfaltne zmesi s prilagojenimi frakcijami, LED razsvetljava).

Projekt je zato skladen z načelom razogljičenja prometa in pozitivno prispeva k cilju blaženja podnebnih sprememb.

2. Prilagajanje podnebnim spremembam (adaptation)

Pri načrtovanju in izbiri projektnih rešitev so bili upoštevani možni vplivi podnebnih sprememb:

- odvodnjavanje bo urejeno s ponikanjem, kar zmanjšuje tveganja ob večji količini padavin;

- površine za pešce bodo izvedene z ustreznim naklonom in materialom, odpornim na temperaturna nihanja;

- projekt ne vključuje elementov, ki bi bili posebej izpostavljeni vplivom ekstremnih vremenskih pojavov;

- območje investicije ne leži na poplavnem ali erozijsko ogroženem območju (glede na evidenco ARSO).

Zato ocenjujemo, da je projekt odporen na predvidene učinke podnebnih sprememb in ne ustvarja novih podnebnih tveganj.

Sklep ocene climate proofing

Na podlagi ocene je mogoče potrditi, da:

- projekt pozitivno prispeva k cilju blaženja podnebnih sprememb,

- je ustrezen z vidika prilagajanja na podnebne spremembe,

- ne povzroča znatne škode okolju (v skladu z 17. členom Uredbe EU 2020/852),

- izpolnjuje zahteve za skladnost z načelom DNSH in je v celoti skladen z okoljskimi cilji EU.

    - Ocena vplivov na okoljske cilje

Uredba (EU) 2020/852 Evropskega Parlamenta In Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (Besedilo velja za EGP) v 9. členu za namene določitve stopnje okoljske trajnostnosti naložbe določa naslednjih šest okoljskih ciljev:

(a) blažitev podnebnih sprememb;

(b) prilagajanje podnebnim spremembam;

(c) trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov;

(d) prehod na krožno gospodarstvo;

(e) preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja;

(f) varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov.

Na podlagi cit. uredbe je Vlada RS pod št.: 41000-11/2023/3 dne 21. 9. 2023 sprejela Metodologijo za zeleno proračunsko načrtovanje, ki vključuje več korakov za preverjanje in ocenjevanje vpliva projekta ali ukrepa oziroma proračunskih odhodkov, prihodkov in davčnih izdatkov na vseh šest okoljskih ciljev, preden se projekt ali ukrep vključi v proračun. Odgovoren za pravilno presojo projekta je neposredni proračunski uporabnik, ki mora kot predlagatelj projekta glede na njegov namen oziroma cilj samooceniti in na kratko pojasniti njegov vpliv na vsakega od okoljskih ciljev posebej. Za potrebe ocene vplivov projekta na okoljske cilje metodologija določa matriko za zeleno proračunsko označevanje, ki je v skladu z metodologijo izpolnjena v naslednji tabeli, ki je sestavni del dokumentacije o projektu.

Blažitev podnebnih sprememb

Projekt ureditve pločnika ob lokalni cesti LC 454042 v naselju Škrilje neposredno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb, saj spodbuja trajnostne oblike mobilnosti – hojo in uporabo javnega potniškega prometa (JPP) – kot alternativo uporabi osebnega vozila.

1. Zmanjšanje emisij CO₂ zaradi nadomestitve avtomobilskih poti s hojo

Projekt vključuje gradnjo varne peš infrastrukture (pločnik, prehodi za pešce, taktilne oznake), kar omogoča, da prebivalci naselja opravijo več kratkih vsakodnevnih poti peš namesto z avtomobilom.

Na osnovi ocene zmanjšanja 12 avtomobilskih poti na dan (v dolžini cca 1,5 km) in uporabe emisijskega faktorja 0,165 kg CO₂/km, znaša letno zmanjšanje emisij približno:
1,49 ton CO₂/leto

2. Povečanje dostopnosti do JPP in posledična sprememba vedenja

Z ureditvijo dostopnih avtobusnih postajališč (skladno s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih) se izboljšuje možnost uporabe javnega prevoza. To zmanjšuje odvisnost prebivalcev od osebnih vozil in dolgoročno prispeva k zmanjšanju emisij.

3. Neposredno spodbujanje trajnostne mobilnosti

Projekt upošteva:

- OCPS Ig, kjer je v stebru »Hoja« jasno opredeljen cilj povečanja števila poti, opravljenih peš.

- Nacionalne smernice za hojo, ki poudarjajo pomen varnih in udobnih povezav kot temeljno infrastrukturo za razogljičenje prometa.

4. Družbena vrednost zmanjšanja emisij

Pri uporabi družbene cene ogljika (100 EUR/t CO₂) predstavlja prihranek v emisijah CO₂ tudi kvantificirano družbeno korist:

1,49 t CO₂/leto × 100 EUR/t = 149 EUR/leto družbene koristi

Projekt ima pozitiven vpliv na blažitev podnebnih sprememb. Prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, zmanjšuje odvisnost od osebnih vozil ter dolgoročno vpliva na spremembo potovalnih navad prebivalcev.

Zato v ocenjevalnem okviru dosega oceno: +1 (pozitiven vpliv)

Prilagajanje podnebnim spremembam

Namen tega okoljskega cilja je ugotoviti, ali investicija pomaga zmanjševati tveganja in izpostavljenost zaradi spremenjenih podnebnih razmer – zlasti poplave, vročinski valovi, suše, neurja. Projekt mora vključevati ukrepe, ki povečujejo odpornost okolja na takšne razmere.

### Realni vplivi projekta v Škriljah:

1. Odvodnjavanje s ponikanjem – pozitiven prispevek

Projekt predvideva ureditev odvodnjavanja padavinske vode z vozišča z uporabo ponikalnic. S tem se zmanjšuje površinski odtok in tveganje za lokalna zatekanja in preobremenitve meteorne kanalizacije – kar je v skladu s prilagajanjem na pogostejše intenzivne padavine.

To je edini ukrep projekta, ki neposredno prispeva k cilju prilagajanja podnebnim spremembam.

2. Razsvetljava – nevtralen ali potencialno negativen vpliv

Nova LED razsvetljava ni namenjena zmanjševanju podnebnih tveganj, temveč izboljšanju prometne varnosti. Ob nepravilnem načrtovanju pa lahko predstavlja dodatno svetlobno onesnaževanje, ki lahko vpliva na ekosisteme, ni pa neposredno povezana s podnebnimi spremembami.

3. Druge komponente (pločnik, signalizacija, postajališča)

Te imajo nevtralen vpliv z vidika podnebnih tveganj. Projekt ne vključuje ukrepov, kot so:

- ozelenitve,

- senčenje,

- uporaba odsevnih ali prepustnih materialov,

- zmanjšanje toplotnega otoka ipd.

### Sklepna ocena vpliva:

Glede na vse navedeno je vpliv projekta na prilagajanje podnebnim spremembam omejen in posreden. Edini pomemben ukrep je odvodnjavanje z uporabo ponikanja, ki je ustrezno v kontekstu lokalnih poplav.
Drugi elementi prispevajo le posredno ali sploh ne.

Ocena: 0 (nevtralen vpliv)

Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov

Ta okoljski cilj se osredotoča na varstvo kakovosti voda, zmanjševanje onesnaženja iz razpršenih virov (npr. cest), smotrno rabo vodnih virov ter preprečevanje obremenjevanja vodnega okolja – tako podzemnih kot površinskih in (v splošnem) tudi morskih.

Utemeljitev vpliva projekta:

1. Ureditev odvodnjavanja z zadrževanjem in ponikanjem

Projekt predvideva odvodnjavanje padavinske vode z vozišča v ponikovalnice, kar je skladno z:

- Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05 in 44/22),

- sodobnimi smernicami za zeleno infrastrukturo (blue-green infrastructure).

S tem se zmanjšuje:

- količina onesnažene padavinske vode, ki bi drugače neposredno odtekla v površinske vode ali kanalizacijo,

- tveganje za erozijo in prenasičenje kanalizacijskega sistema.

To je neposreden pozitiven prispevek k cilju.

2. Omejen vpliv projekta na samo rabo vodnih virov

Projekt ne vključuje elementov, ki bi neposredno vplivali na:

- porabo pitne vode,

- ponovno uporabo vode,

- izboljšanje stanja vodotokov,

- namakanje ali druge vodne posege.

Vseeno pa z manjšanjem odtoka in infiltracijo prispeva k ohranjanju podzemne vode – kar je pomembno zlasti ob daljših sušnih obdobjih.

3. Morski viri niso predmet obravnave

Projekt se ne izvaja na območju, kjer bi vplival na morsko okolje – zato je v tem delu izven dosega cilja, kar pa ne vpliva na oceno.

Sklepna ocena vpliva:

Projekt ima zaradi uvedbe zadrževalno-ponikalnega sistema odvodnjavanja pozitiven vpliv na varstvo vodnih virov, čeprav nima učinka na porabo ali ponovno rabo vode.

Ocena vpliva: +1 (pozitiven vpliv)

Prehod na krožno gospodarstvo

Ta okoljski cilj se nanaša na zmanjševanje porabe naravnih virov, povečanje ponovne uporabe, recikliranja in zmanjšanje nastanka odpadkov. V okviru javnih projektov se ocenjuje, ali:

- se uporabljajo reciklirani ali reciklabilni materiali,

- se izvaja ločevanje odpadkov med gradnjo,

- so predvideni trajni in vzdržljivi materiali z dolgo življenjsko dobo,

- se omogoča obnovljivost ali modularnost infrastrukture.

Utemeljitev vpliva projekta:

1. Projekt ne vključuje krožnih gradbenih pristopov

- Projekt ne navaja uporabe recikliranih materialov (npr. reciklirani asfalt, betonski granulati).

- Prav tako ni predvideno ponovno uporabno opremo ali zasnova, ki bi omogočala enostavno razgradnjo, ponovno uporabo ali modularno zamenjavo.

- Dokumentacija (IZN, popisi) temelji na klasičnih linijskih gradbenih elementih (novi materiali, betonski robniki, svež asfalt, klasična razsvetljava).

Projekt ni zastavljen v duhu krožnega gospodarstva, čeprav ima potencial, da bi lahko bil (npr. uporaba lokalnih materialov, predelava obstoječih robnikov, recikliran asfalt...).

2. Ni dokazil o sistemu ravnanja z gradbenimi odpadki

V dokumentaciji ni podatkov o:

- predvidenih ukrepih za preprečevanje nastajanja odpadkov,

- ločevanju gradbenih odpadkov,

- ponovni uporabi obstoječih elementov (čeprav se nekateri robniki morda odstranijo).

To pomeni, da z vidika krožnosti ni aktivnih ukrepov ali izboljšav, razen tistih, ki so sicer minimalno zakonsko zahtevani.

3. Gradnja kot klasična linearna investicija

Investicija poteka po principu »odkop–novogradnja–zaključek«, kar pomeni linearen materialni tok, brez vračanja materialov v obtok.

Sklepna ocena vpliva:

Ker projekt ne vsebuje elementov ponovne uporabe materialov, recikliranja ali krožnih principov, ter ne predvideva nobenih inovativnih rešitev na tem področju, ocenjujemo vpliv kot nevtralen (0).

Ocena: 0 (nevtralen vpliv)

Prehod na krožno gospodarstvo

Ta cilj se osredotoča na zmanjšanje emisij in obremenitev okolja, vključno z:

- onesnaževanjem zraka (PM10, NOx, CO₂),

- hrupom,

- onesnaževanjem tal in voda (npr. s cestnim izpiranjem),

- ravnanjem z odpadki in gradbenimi materiali.

Utemeljitev vpliva projekta:

1. Zmanjšanje izpustov iz prometa (posredno)

Z ureditvijo varne peš infrastrukture projekt spodbuja hojo in uporabo JPP, kar zmanjšuje:

- število avtomobilskih poti znotraj naselja,

- s tem pa tudi emisije PM10, NOx, CO₂ in sekundarno tudi hrup.

To ima pozitiven učinek na kakovost zraka v neposredni okolici obravnavanega območja – zlasti v območju stanovanjskih hiš in avtobusnih postajališč.

2. Nadzor nad onesnaženjem padavinske vode s cestišča

Projekt predvideva:

- odvodnjavanje z zadrževanjem in ponikanjem, ki zmanjša neposreden odtok v kanalizacijo ali naravne vodotoke,

- kar zmanjšuje izpiranje olj, gum, mikroplastike in drugih delcev s površine ceste.

To pomeni boljši nadzor nad točkovnim onesnaževanjem voda, kar je še posebej pomembno pri lokalnih padavinah z večjo intenziteto.

3. Ravnanje z odpadki in materiali med gradnjo – ni navedeno

V dokumentaciji ni navedb o:

- ločevanju gradbenih odpadkov,

- ponovni uporabi materialov,

- ravnanju z nevarnimi odpadki, če bi ti nastali (npr. pri demontaži).

To ne pomeni negativnega vpliva, ampak odsotnost dokaza o aktivnih ukrepih, zato v tem delu vpliv ocenjujemo kot nevtralen.

4. Učinki na hrup (posredno)

Zmanjšanje prometa (zaradi hoje in JPP) pomeni tudi zmanjšanje prometnega hrupa, kar je še posebej pomembno v gosteje poseljenem območju, kjer se nahajajo stanovanjske hiše.

Sklepna ocena vpliva:

Projekt ima pozitiven vpliv na preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja, predvsem zaradi:

- zmanjšanja prometnega onesnaževanja (zrak, hrup),

- preprečevanja onesnaženja voda z ureditvijo odvodnjavanja.

Ocena: +1 (pozitiven vpliv)

Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov

Ta cilj ocenjuje, ali projekt:

- vpliva na naravne habitate, ekosisteme in prostoživeče vrste,

- povzroča fragmentacijo prostora,

- ogroža zavarovana območja (npr. Natura 2000),

- ali pa jih morda celo varuje ali izboljšuje.

Utemeljitev vpliva projekta:

1. Lokacija projekta znotraj pozidanega območja

Projekt se izvaja:

- v obstoječem naselju Škrilje, vzdolž lokalne ceste LC 454042,

- na že pozidanih in infrastrukturnih površinah (obstoječa cesta, robna območja ob hišah).

Projekt ne posega v naravna območja, kmetijska zemljišča, gozdove ali vodna telesa, kar pomeni, da ne obstaja tveganje za vpliv na habitate ali vrste.

2. Ni v bližini zavarovanih območij

Na podlagi razpoložljivih podatkov (npr. PISO, Atlas okolja, naravovarstveni sloji):

- projekt ni v območju Natura 2000, naravnega spomenika ali krajinskega parka,

- ni prisotnih redkih ali zavarovanih vrst, niti njihovih habitatov.

3. Projekt ne vključuje elementov za izboljšanje biotske raznovrstnosti

- Ni predvidenih ozelenitev, zasaditev, opraševalcem prijaznih ukrepov ali drugih naravi prijaznih ureditev (npr. zelene površine, perkolacijske površine z vegetacijo...).

- Projekt ima torej nevtralen, ne pa pozitiven učinek na biotsko raznovrstnost.

Sklepna ocena vpliva:

Ker projekt:

- ne povzroča škode habitatom ali vrstam,

- ne povzroča nove fragmentacije prostora,

- ne izboljšuje naravnega stanja,

je vpliv ocenjen kot nevtralen.

Ocena vpliva: 0 (nevtralen vpliv)

Tabela 16: Matrika za zeleno proračunsko načrtovanje

| Projekt ali ukrep ali davčni izdatek: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka projekta, ukrepa ali davčnega izdatka | Ugoden | Mešan |  | Neugoden | Nevtralen | Neznan |
|  | X |  |  |  |  |  |
| Okoljski cilji | Vpliv +1 / 0 / -1 / -2 |  | Pojasnilo vpliva |  |  |  |
| 1. Blažitev podnebnih sprememb | +1 |  | Povečanje deleža hoje in uporabe JPP zaradi varne infrastrukture. Ocenjeno letno zmanjšanje emisij CO₂ znaša približno 1,5 tone. Projekt prispeva k razogljičenju prometa v skladu z OCPS in nacionalnimi usmeritvami. |  |  |  |
| 2. Prilagajanje podnebnim spremembam | 0 |  | Projekt vključuje ureditev odvodnjavanja s ponikanjem, kar prispeva k obvladovanju posledic intenzivnih padavin. Druge rešitve niso neposredno povezane z ukrepi za prilagajanje na podnebne spremembe. |  |  |  |
| 3. Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov | +1 |  | Projekt vključuje trajnostno ureditev odvodnjavanja s ponikanjem, kar zmanjšuje obremenjevanje kanalizacije in vpliv na površinske vode ter prispeva k ponovni infiltraciji padavinske vode. Neposredne rabe vodnih virov projekt ne vključuje. |  |  |  |
| 4. Prehod na krožno gospodarstvo | 0 |  | Projekt ne vključuje recikliranih materialov, ponovne uporabe obstoječih elementov ali krožnih gradbenih rešitev. Gradnja poteka kot klasična linijska investicija brez posebnih ukrepov za spodbujanje krožnega gospodarstva. |  |  |  |
| 5. Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja | +1 |  | Projekt zmanjšuje prometne emisije (PM10, NOx, CO₂) zaradi spodbujanja hoje in JPP. Odvodnjavanje z zadrževanjem in ponikanjem zmanjša onesnaževanje voda s cestnim izpiranjem. Vpliv na hrup je posredno pozitiven. |  |  |  |
| 6. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov | 0 |  | Projekt se izvaja znotraj obstoječega naselja, na že pozidanih površinah. Ne posega v habitate ali zavarovana območja, niti ne vključuje ukrepov za izboljšanje biotske raznovrstnosti. Vpliv je nevtralen. |  |  |  |

Projekt »Ureditev pločnika v naselju Škrilje« je bil ocenjen z vidika vplivov na šest okoljskih ciljev, določenih v skladu z 17. členom Uredbe (EU) 2020/852 in metodologijo »Do No Significant Harm« (DNSH). Na podlagi izvedene presoje ugotavljamo naslednje:

- Projekt ne povzroča pomembne škode nobenemu od okoljskih ciljev. V nobenem primeru ni bil podan vpliv z oceno –2.

- Projekt v celoti izpolnjuje načelo DNSH, saj ne povzroča večjih negativnih vplivov na okolje in ne ovira doseganja okoljskih ciljev na evropski ali nacionalni ravni.

- Projekt aktivno prispeva k:

  - blaženju podnebnih sprememb z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov,

  - trajnostnemu ravnanju z vodnimi viri preko ponikalnega odvodnjavanja,

  - in zmanjšanju onesnaževanja okolja preko ukrepov za spodbujanje hoje in JPP.

- Vpliv projekta na preostale okoljske cilje je nevtralen, kar pomeni, da ne povzroča tveganj za poslabšanje stanja.

- Projekt se izvaja znotraj že pozidanega območja naselja in ne posega v območja naravne ali kulturne dediščine, niti ni predvidenih posegov, ki bi lahko trajno vplivali na kakovost naravnega okolja.

- Ocena vpliva na okolje (OVO) za predmetni projekt ni bila potrebna, saj izvedba del ne presega mejnih vrednosti za obvezno presojo in ne vključuje dejavnosti, ki bi imele pomemben vpliv na okolje.

Sklep:

Na podlagi vseh zgoraj navedenih dejstev je projekt ocenjen kot:

- »Ugoden« glede na okoljske cilje,

- v skladu z načeli DNSH in

- primeren za vnos ocene »Ugoden« v obrazec 3: NRP Proračuna RS.

    - Upoštevanje načel »Novi evropski Bauhaus«

Projekt ureditve pločnika v naselju Škrilje se v osnovi nanaša na gradnjo prometne infrastrukture manjšega obsega, ki ima predvsem funkcionalni in varnostni značaj. Kljub temu pa z nekaterimi elementi in posrednimi učinki sledi določenim vidikom pobude Novi evropski Bauhaus (NEB), ki spodbuja povezovanje trajnosti, estetike in vključevanja skupnosti v prostorsko načrtovanje.

1. Trajnost

Projekt pomembno prispeva k ciljem trajnostnega razvoja:

- spodbuja trajnostne oblike mobilnosti (hoja, JPP),

- zmanjšuje odvisnost od motornega prometa in s tem zmanjšuje emisije CO₂ in hrupa,

- vključuje zadrževalno in ponikalno odvodnjavanje, ki zmanjša obremenitev vodnega okolja in krepi lokalno prilagajanje na podnebne spremembe.

Čeprav ne uporablja krožnih gradbenih materialov, projekt s svojo manj invazivno gradbeno zasnovo in vgradnjo osnovne funkcionalne infrastrukture z dolgim življenjskim ciklom sledi principom odgovornega in trajnega poseganja v prostor.

2. Estetika in kakovost izkušnje prostora

Estetska vrednost projekta je glede na njegovo naravo omejena, saj gre za osnovno prometno ureditev. Vendar:

- se s projektom izboljšuje urejenost javnega prostora (nov pločnik, prehodi, razsvetljava),

- z izvedbo enotnih robnikov, taktilnih oznak in novih postajališč se ustvari vizualno usklajen in čist rob ceste, kar vpliva na celostno izkušnjo uporabe prostora,

- osvetljeni prehodi in urejena infrastruktura povečujejo občutek varnosti in reda, kar ima tudi estetsko in psihološko komponento.

Projekt ne vključuje elementov oblikovalske ali arhitekturne inovacije, kar je značilno za projekte višje ravni NEB, vendar kljub temu izboljšuje osnovno kakovost bivalnega prostora za uporabnike.

3. Vključevanje (dostopnost in participacija)

Projekt je namenjen izboljšanju varnosti najranljivejših skupin:

- otrok, starejših, funkcionalno oviranih, ki so trenutno v prometu posebej izpostavljeni,

- vsi prehodi so nivojski, s klančinami, vključene so taktilne oznake, pločnik pa je načrtovan skladno z nacionalnimi smernicami.

Območje Škrilje je lokalno središče bivalnega okolja z več deset stanovanjskimi hišami, kar pomeni, da bo projekt prispeval k večji socialni vključenosti in neodvisnosti uporabnikov, ki trenutno nimajo varne možnosti dostopa do JPP ali sprehoda skozi naselje.

S projektom se ne izvaja participativno načrtovanje, vendar je skladno z OCPS Ig, ki je bil pripravljen z vključevanjem javnosti in strateškimi usmeritvami lokalne skupnosti.

Zaključek:

Projekt v omejenem, a pomembnem obsegu sledi načelom Novega evropskega Bauhausa, predvsem z vidika:

- trajnostne mobilnosti in zmanjšanja emisij,

- vključevanja ranljivih skupin in izboljšanja dostopnosti,

- in dviga osnovne estetske in funkcionalne kakovosti prostora.

Čeprav ne vključuje oblikovalske inovacije ali sodobnih arhitekturnih rešitev, izboljšuje kakovost življenja lokalne skupnosti na način, ki je skladen z vrednotami NEB.

    - Evropski teden mobilnosti

Ob izvajanju projekta v času Evropskega tedna mobilnosti (v nadaljnjem besedilu: ETM) se bo Občina Ig vključila v sodelovanje v ETM in na krajevno običajen način seznanila občane z izvajanjem projekta ter načrti občine na področju trajnostne mobilnosti na način, da bo s tem prispevala k ozaveščenosti in pomenu trajnostne mobilnosti med občani. Vsebina bo prilagojena fazi izvedbe operacije, v kateri se bo v času ETM občina nahajala.

Občina Ig je, glede na dejstvo, da je predmetni projekt, del akcijskega načrta OCPS Občine Ig že v času priprave OCPS izvajala delavnice in ankete ter javnost s tem vključevala v proces priprave OCPS. Sprejeti dokument, ki je bil prvi korak pri načrtovanju investicije, je rezultat soustvarjanja.

Ker gre za infrastrukturo za pešce, bo ta infrastruktura prosto dostopna vsem lokalnim uporabnikom, prebivalcem, obiskovalcem in turistom. Infrastruktura bo omogočila dnevne migracije na trajnosten način. Prav tako bodo površine namenjene gibalno oviranim in drugim ranljivim skupinam.

  - Ocena skladnosti projekta s horizontalnimi načeli

Načrtovani projekt mora biti v vseh fazah (načrtovanje, projektiranje, izvajanje in obratovanje) skladna s horizontalnimi načeli iz člena 9 Uredbe 2021/1060/EU.

Spoštovanje temeljnih pravic in pravic invalidov

V vseh fazah podprte operacije (načrtovanje, projektiranje, izvajanje, obratovanje) so/bodo, kjer je to relevantno, upoštevani vidiki in oblikovani oziroma sprejeti ukrepi, ki smiselno zagotavljajo spoštovanje temeljnih pravic ter skladnost z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov.

V fazi načrtovanja se je/bo pri infrastrukturi za pešce, le-te načrtovalo tako, da bodo prilagojene invalidom skladno z Zakonom o dostopnosti proizvodov in storitev za invalide (izgradnja klančin in pogreznjenih robnikov, talne taktilne oznake,..). Ocenjujemo, da je projekt skladen z načelom spoštovanja temeljnih pravic in pravic invalidov.

Preprečevanje diskriminacije

V vseh fazah podprte operacije (načrtovanje, projektiranje, izvajanje, obratovanje) so/bodo upoštevani vidiki in oblikovani oziroma sprejeti ukrepi, ki smiselno preprečujejo diskriminacijo na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Pri tem se zlasti upošteva dostopnost za invalide.

V fazi načrtovanja se je/bo pri infrastrukturi za pešce, le-te načrtovalo tako, da bodo prilagojene invalidom skladno z Zakonom o dostopnosti proizvodov in storitev za invalide (izgradnja klančin in pogreznjenih robnikov, talne taktilne oznake,..).

Ocenjujemo, da je projekt skladen z načelom preprečevanja diskriminacije.

Spodbujanje trajnostnega razvoja

V vseh fazah podprte operacije (načrtovanje, projektiranje, izvajanje, obratovanje) so/bo zagotovljeno spodbujanje trajnostnega razvoja.

Projekt je v celoti naravnan z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja:

  - Z ureditvijo infrastrukture za pešce se spodbuja pešačenje in uporaba drugih oblik za dnevne migracije prebivalstva in ne osebnega avtomobila (brez investicije takega učinka ni).

  - Poudarek je na energetski učinkovitosti (javna razsvetljava je načrtovana z nizko energetskimi LED lučmi.

  - Za gradnjo je predvidena ponovna uporaba ali možnost recikliranja izkopanih materialov.

  - Organizacija izvajanja projekta in način spremljanja izvedbe projekta

Zaradi izvedbe projekta se ne predvideva dodatnih zaposlitev. Občina bo ob upoštevanju javnonaročniške zakonodaje izbrala zunanjega izvajalca za gradnjo in nadzor. Občina bo z aktivnim vključevanjem zaposlenih prispevala k izvedbi projekta.

Občina Ig bo za vodenje projekta in nadzor pri izvedbi investicije izvedla z obstoječim kadrom in zunanjimi sodelavci ter pomočjo in znanjem občine. Vodja projekta bo odgovoren za uspešno izvedbo določenih nalog projekta, pravočasna pridobitev projektne dokumentacije in upravne dokumentacije. Vodja projekta bo odgovoren tudi za zagon projekta, koordinacijo izvajanja projekta in izvajanje strokovnega nadzora ter ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj, ocenjevanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje, razreševanje problemov in spremljanje finančnega plana. Vodja projekta bo svoje funkcije izvajal preko vodje gradbišča, projektanta in bosta odgovoren za načrtovanje vseh izvedbenih del, napredovanje del, strokovni gradbeni nadzor, kontrolo kakovosti in poročanje o stanju del.

Za spremljanje in poročanje ter pripravo zahtevkov za plačilo bo odgovorna računovodska služba občine. Njihova naloga bo ob zaključku projekta pripraviti celotno tako vsebinsko in finančno poročilo v skladu z zahtevami projektne skupine, hkrati pa bo tudi skrbela za vodenje računov in finančno analizo o stanju projekta v času njegovega izvajanja.

  - Ekonomska upravičenost projekta

Projekt ureditve pločnika v naselju Škrilje je ekonomsko upravičen, saj z relativno nizkimi investicijskimi sredstvi dosega pomembne in večplastne koristi za lokalno skupnost ter dolgoročno prispeva k trajnostnemu razvoju občine.

1. Neposredne koristi za prebivalce in uporabnike

- Projekt naslavlja perečo težavo nevarnega prometnega režima v naselju, kjer trenutno ni zagotovljenih ločenih površin za pešce.

- Z izvedbo projekta se poveča prometna varnost, predvsem za otroke, starejše in druge ranljive skupine.

- Urejena infrastruktura spodbuja večjo uporabo hoje in javnega potniškega prometa, kar izboljšuje kakovost bivanja, zmanjšuje stroške prevoza gospodinjstvom in izboljšuje dostopnost do osnovnih storitev (šola, javne storitve, avtobusna postajališča).

2. Dolgoročne gospodarske koristi

- Vrednost nepremičnin v območju se bo zaradi boljše prometne varnosti, dostopnosti in urejenosti zvišala. Po konservativnih ocenah lahko pridobijo posamezne hiše od 1.000 EUR do 5.000 EUR na tržni vrednosti.

- Izboljšana infrastruktura poveča lokalno mobilnost in omogoča boljše pogoje za turizem, lokalne storitve in povezljivost z regionalnimi središči.

- Zmanjšanje prometnih nesreč in poškodb predstavlja tudi neposredni javnofinančni prihranek za zdravstveni sistem in občinske proračunske postavke.

3. Usklajenost s strateškimi dokumenti in razpisnimi cilji

- Projekt sledi strateškim ciljem občine, opredeljenim v Občinski celostni prometni strategiji (OCPS) Ig, ter nacionalnim usmeritvam za trajnostno mobilnost.

- Projekt je upravičen do sofinanciranja iz javnega razpisa (trajnostna mobilnost), kar pomeni zmanjšanje obremenitve občinskega proračuna.

- V primeru, da bi bil projekt financiran zgolj z lastnimi sredstvi (varianta brez sofinanciranja), bi bila časovna izvedba podaljšana, kar bi zmanjšalo učinkovitost ukrepov in povečalo stroške.

4. Razmerje med stroški in koristmi

Skupna vrednost investicije znaša 405.020,99  EUR brez DDV, kar je v primerjavi z dolgoročnimi učinki (varnost, zdravje, vrednost nepremičnin, mobilnost) ekonomsko upravičena investicija.

- Učinki niso le finančni, temveč kvalitativni in družbeno-ekonomski, kar je značilno za naložbe v javno infrastrukturo.

Projekt je ekonomsko upravičen, saj:

- povečuje prometno varnost in dostopnost,

- zmanjšuje prometne stroške za gospodinjstva,

- povečuje vrednost nepremičnin,

- omogoča črpanje nepovratnih sredstev,

- in dolgoročno prispeva k trajnostnemu razvoju občine.

Gre za razmeroma nizko investicijo z visoko javno koristjo, kar jo uvršča med gospodarne in upravičene projekte v okviru lokalne in državne prometne politike.

- ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI

Analiza stroškov in koristi je temeljno orodje za ocenjevanje ekonomskih koristi projekta. Cilj analize stroškov in koristi je opredeliti in ovrednotiti (to je pripisati vrednosti v denarnih enotah) vse morebitne vplive, saj so na ta način določeni vsi stroški in koristi projekta.

  - FINANČNA ANALIZA

Predpostavke za izdelavo finančne analize:

- Ekonomska doba je 15 let,

- finančna diskontna stopnja je 4 % glede na Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije javnih financ (Ur.l. RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016),

- zaradi izvedbe investicije bodo nastajali letni obratovalni stroški v višini 11.200,00 EUR,

- ker si investitor pri projektu ne more povrniti davka na dodano vrednost, je upoštevan v finančni analizi,

- prvo leto rednega obratovanja je 2028.

    - Prihodki

Območje, ki je predmet investicije, je v javni rabi. Zato ne bo prihodkov iz naslova njenih uporab.

    - Obratovalni stroški

Zaradi izvedbe investicije bodo nastajali letni obratovalni stroški v višini 11.200,00 EUR, Struktura stroškov je prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 17: Matrika za zeleno proračunsko načrtovanje

| Strošek | Opis | Letni strošek (EUR) |
| --- | --- | --- |
| Vzdrževanje pločnikov in pešpoti | Občasno čiščenje, manjša popravila robnikov, kontrola stanja | 500,00 |
| Vzdrževanje pločnikov in pešpoti | Odstranjevanje snega | 8.000,00 |
| Vzdrževanje cestne razsvetljave | Zamenjava žarnic, popravila svetilk, električna energija | 1.200,00 |
| Prometna signalizacija | Obnova talnih označb, čiščenje in zamenjava prometnih znakov | 1.000,00 |
| Avtobusna postajališča | Čiščenje nadstrešnic, manjša vzdrževalna dela | 300,00 |
| Upravljanje, inšpekcije in monitoring | Strošek občinskih služb za nadzor stanja | 200,00 |
| Skupaj |  | 11.200,00 |

  - EKONOMSKA ANALIZA

Vsaka družbeno koristna investicija ustvarja tudi družbeno-ekonomske učinke, ki pomembno vplivajo na blaginjo celotne družbe. Nekatere družbeno-ekonomske koristi se lahko oceni v denarju, medtem ko določenih družbenih učinkov denarno ni vedno mogoče ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizi upoštevati, saj lahko pomembno vplivajo na blaginjo ljudi. Z njihovim upoštevanjem se lahko ugotovi ali je projekt sprejemljiv tudi z družbenega vidika.

Predmetna naložba prinaša veliko koristi, ki se jih ne da denarno natančno ovrednotiti, in koristi oz. izgube, ki jih lahko ovrednoti v denarju. Cilj analize stroškov in koristi (ekonomske analize) je opredeliti in ovrednotiti vse morebitne vplive, tako koristi in kot stroške investicije. Pri opredelitvi stroškov in koristi se nadgradi finančno analizo z indirektnimi koristmi, tako da se dobi ekonomsko analizo. Pri ekonomskem vrednotenju se izhaja iz predpostavke, da je treba vložke investicije opredeliti na podlagi njihovih oportunitetnih stroškov, rezultate pa glede na pripravljenost posameznikov, da jih plačajo. Ekonomsko analizo se dela na podlagi družbenega vidika. Prilagoditve, ki jih je potrebno narediti: davčni popravki, popravki zaradi eksternalij ter popravek cen (od tržnih do obračunskih cen).

Evropska Komisija, v skladu s sprejeto Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.12.2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, priporoča uporabo 5 % družbene diskontne stopnje za velike projekte iz Kohezijskih držav članic ter 3 % družbeno diskontno stopnjo za ostale članice Unije, torej v našem primeru kot merilo za presojo upravičenosti investicijskih projektov, velja 5 % družbena diskontna stopnja.

Ekonomska ocena se dela iz širšega družbenega vidika in poleg finančnih kazalcev zajema tudi ostale parametre, na primer vpliv na okolje, varnost, zdravje in podobno, pri čemer se gleda posredne učinke ne samo na investitorja, ampak tudi na širšo družbo. Vsi ti kazalci imajo skupno to, da jih je težko denarno ovrednotiti. Glede na to, da je investicija manjša od 25 mio EUR, podrobnejša multikriterijska analiza ni potrebna.

    - Davčni popravki

Tržne cene vsebujejo tudi davke in prispevke ter nekatera transferna plačila, ki lahko vplivajo na relativne cene. Medtem ko je v nekaterih primerih morda težko oceniti raven cen brez davkov, se vendar lahko določijo nekateri splošni približki in odpravijo ta nesorazmerja cen:

- cene inputov in outputov, ki se jih upošteva v CBA, ne smejo vključevati DDV ali katerih koli drugih posrednih dajatev,

- cene v CBA vključenih inputov morajo biti v celoti brez neposrednih davščin,

- izpustiti je treba čista transferna plačila posameznikom, kakor so na primer plačila za socialno zavarovanje,

- v določenih primerih se neposredni davki in subvencije lahko uporabijo tudi za popravek zunanjih vplivov.

V tem primeru to pomeni, da je iz vrednosti investicije izključen DDV, kar je upoštevano v tabeli izračuna ekonomske stopnje donosnosti, ki je navedena v nadaljevanju.

    - Popravki zaradi eksternalij

Namen te faze je določiti koristi ali stroške zaradi zunanjih dejavnikov, ki niso bili upoštevani v finančni analizi. Na primer stroški in koristi, ki izhajajo iz omogočitve boljšega življenja prebivalcev in obiskovalcev naše občine. Praviloma je te zunanje koristi in stroške težko ovrednotiti, četudi jih je mogoče določiti.

Kot splošno pravilo velja, da je treba vse družbene koristi in stroške, ki se prelivajo od projekta k ostalim subjektom brez nadomestila, v CBA upoštevati kot dodatek k njegovim finančnim stroškom. Zunanjim vplivom je treba določiti denarne vrednosti, če je to le mogoče. Če ni, jih je treba opisati z nedenarnimi pokazatelji.

V našem primeru je določitev eksternih koristi in stroškov za obravnavano investicijo težavna, saj je zelo malo oprijemljivih podatkov, na podlagi katerih bi lahko verodostojno ocenili eksternalije.

V okviru presoje ekonomske upravičenosti projekta »Ureditev pločnika v naselju Škrilje« sta bili kvantificirani dve ključni družbeno-ekonomski koristi, ki ju je mogoče ovrednotiti v denarju: povečanje vrednosti nepremičnin ter zmanjšanje ogljičnega odtisa zaradi spodbud za hojo in uporabo javnega potniškega prometa. Obe koristi predstavljata merljiv prispevek projekta k lokalnemu razvoju in okoljskim ciljem.

Povečanje vrednosti nepremičnin

Projekt povečuje prometno varnost, dostopnost in urejenost naselja, kar ima neposreden vpliv na tržno vrednost stanovanjskih nepremičnin. Izkušnje iz prakse kažejo, da izboljšana infrastruktura za pešce, zlasti v manjših naseljih, prispeva k večji privlačnosti območja za bivanje.

Na območju investicije se nahaja 15 stanovanjskih hiš, katerih povprečna ocenjena vrednost je 250.000 EUR. Ocenjuje se, da se bo zaradi izvedbe projekta vrednost posamezne nepremičnine povečala za 5 %, kar pomeni 12.500 EUR dodatne vrednosti na hišo.

Skupna ocenjena korist znaša: 15 hiš × 12.500 EUR = 187.500 EUR

Zmanjšanje ogljičnega odtisa

Projekt spodbuja spremembo potovalnih navad – del poti, ki so trenutno opravljene z avtomobilom, se nadomesti s hojo ali javnim potniškim prometom. To vodi do zmanjšanja emisij CO₂, kar ima pozitivne učinke na okolje in javno zdravje.

Ocenjuje se, da se bo z izvedbo projekta letno preusmerilo približno 5.000 km avtomobilskih poti. Ob povprečni emisiji osebnega vozila 150 g CO₂/km to pomeni 0,75 tone CO₂ letno. Z upoštevanjem družbene cene emisije CO₂, ki znaša 199 EUR/t, znaša letna korist 149 EUR.

V 10-letnem obdobju je skupna korist ocenjena na:
0,75 t × 199 EUR/t × 10 let = 1.490 EUR

Skupna ocenjena vrednost koristi

| Vrsta koristi | Ocenjena vrednost (EUR) |
| --- | --- |
| Povečanje vrednosti nepremičnin | 187.500 EUR |
| Zmanjšanje ogljičnega odtisa (10 let) | 1.490 EUR |
| Skupaj | 188.990 EUR |

    - Pretvorba tržnih cen v obračunske cene

Cilj pretvorbe tržnih cen v obračunske cene je določitev davčnih popravkov. Predpostavlja se, da trgovska menjava poteka samo znotraj EU, tako da se zunaj-trgovinske menjave in s tem vplive uvozih in izvoznih dajatev ne upošteva.

Konverzijski faktorji (kf) so:

Cilj pretvorbe tržnih cen v obračunske cene je določitev davčnih popravkov. Predpostavlja se, da trgovska menjava poteka samo znotraj EU, tako da se zunaj-trgovinske menjave in s tem vplive uvozih in izvoznih dajatev ne upošteva.

Konverzijski faktorji (kf) so:

- Naložbeni izdatki (investicijski stroški): uporabljen je bil konverzijski faktor 0,7031. Ocenjuje se, da struktura investicije vključuje 65% materiala in 35% delovne sile. V stroških delovne sile je 40% davkov in prispevkov. Delež davkov in prispevkov v celoti je 0,35*0,4*0,833=0,1166. Stroški materiala vsebujejo 22% DDV (100/1,22 = 0,8197). Konverzijski faktor za naložbene izdatke je tako: 0,8197-0,1166 = 0,7031.

- Stroški obratovanja: uporabljen je bil konverzijski faktor v višini 0,5664. Stroški obratovanja vsebujejo 80% stroškov delovne sile. V stroških delovne sile je 40% davkov in prispevkov. Delež davkov in prispevkov v celoti je 0,8*0,4*0,833=0,26656. Konverzijski faktor za stroške obratovanja je 0,833-0,26656 = 0,56644.

- Stroški dela: uporabljen je bil konverzijski faktor 0,60. V stroških delovne sile je 40% davkov in prispevkov: 1-0,4 = 0,6.

    - Amortizacija in preostanek vrednosti

Investicija se skladno z veljavnimi predpisi amortizira po letni stopnji 3%.

Tabela 18: Vrednost amortizacije

|  | VREDNOST | Stopnja amortizacije | VREDNOST AMORTIZACIJE | SKUPAJ AM | PREOSTALA VREDNOST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Goi dela | 362.525,19 | 0,03 | 10875,756 | 130.509,07 | 232.016,12 |
| Projektna dokumentacija | 9.050,00 | 0,03 | 271,5 | 3.258,00 | 5.792,00 |
| Strokovni nadzor | 11.419,54 | 0,03 | 342,5862 | 4.111,03 | 7.308,51 |
| Skupaj | 382.994,73 |  | 11.489,84 | 137.878,10 | 245.116,63 |

Iz zgornjih tabel izhaja, da bo ob zaključku ekonomske dobe preostala vrednost znašala 245.116,63 EUR.

Tabela 19: Finančna analiza

Tabela 20: Finančna analiza donosnosti kapitala

Tabela 21: Kazalci finančne upravičenosti

| Naziv | Kratica | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| Dodatni prihodki v letu 2028 | EUR | 0,00 |
| Dodatni odhodki v letu 2028 | EUR | 11.200,00 |
| Finančna interna stopnja donosnosti investicije | FRR/C | -8,63% |
| Finančna neto sedanja vrednost investicije | FNPV/C | -406.362,71 |
| Finančna interna stopnja donosnosti kapitala | FRR/K | -5,96% |
| Finančna neto sedanja vrednost kapitala | FNPV/K | -246.497,94 |

    - Ekonomski tok investicije

Za izračun ekonomske učinkovitosti investicije je izračunana ekonomska interna stopnja donosa na investicijo (EIRR) in ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV). Pri izračunih je upoštevana 4% diskontna stopnja.

Izračun ekonomske neto sedanje vrednosti projekta upošteva:

- letne koristi, diskontirane na začetek prvega leta obratovanja investicije,

- stroške investicijskih vlaganj brez DDV, letne koristi in stroške obratovanja v ekonomski dobi rabe projekta, diskontirani na začetek investicijskih vlaganj,

- pretvorbo tržnih cen v obračunske cene, kjer je potrebno,

- čas gradnje,

- življenjsko dobo investicije 15 let.

V tabelah v nadaljevanju je podan prikaz ekonomskega toka obravnavane investicije v ekonomskem obdobju 15 let in to med leti 2025 in 2039. V nadaljevanju je prikazan tudi diskontirani ekonomski tok investicije ob upoštevanju zgoraj navedenih predpostavk. Uporabljena je 4% diskontna stopnja.

Tabela 22: Ekonomski tok projekta

Tabela 23: Kazalniki ekonomske upravičenosti investicije

| Naziv | Kratica | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije | ERR/C | 7,13% |
| Ekonomska neto sedanja vrednost investicije | ENPV/C | 41.408,47 |
| Količnik relativne koristnosti | B/C | 1,3843 |

Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije je višja od 5 % (družbene stopnje), kar pomeni, da je s tega vidika projekt sprejemljiv. Prav tako vsi ostali kazalniki kažejo v smiselnost izvedbe investicije.

  - Učinki, ki jih ni mogoče meriti v denarju

Poleg kvantificiranih ekonomskih koristi projekt prinaša številne neposredne in posredne družbene, prostorske ter okoljske učinke, ki jih ni mogoče natančno ovrednotiti v denarju, a so za lokalno skupnost in občino izjemno pomembni.

1. Povečanje prometne varnosti najranljivejših udeležencev

Z ureditvijo ločenih površin za pešce se zmanjša tveganje za prometne nesreče, predvsem otrok, starejših in funkcionalno oviranih oseb. Varnejše poti pomenijo tudi manjšo psihološko obremenitev staršev in skrbnikov otrok, več samostojnosti za starejše ter splošno boljšo prometno kulturo.

2. Dvig kakovosti bivanja v naselju

Urejena javna infrastruktura prispeva k večji estetski urejenosti okolja, občutku varnosti in povezanosti v skupnosti. Gre za krepitev identitete naselja ter za dolgoročen učinek na zadovoljstvo prebivalcev z bivalnim okoljem.

3. Spodbujanje zdravih življenjskih navad

Z vzpostavitvijo varnega pločnika se spodbuja več hoje, kar neposredno vpliva na zdravje prebivalcev, zmanjšuje sedeči življenjski slog in dolgoročno vpliva na zmanjšanje bolezni, povezanih z neaktivnostjo (srčno-žilne bolezni, debelost, stres ipd.).

4. Povečana socialna vključenost

Projekt omogoča večjo mobilnost za vse, tudi tiste brez dostopa do avtomobila. Dostopnost avtobusnih postajališč in varna pot do njih pomenita izboljšanje pogojev za socialno pravičnost, zlasti za otroke, mladino, starejše in funkcionalno ovirane osebe.

5. Prispevek k ciljem občinske in državne trajnostne mobilnosti

Projekt neposredno prispeva k uresničevanju ciljev iz OCPS Ig, nacionalnih smernic in evropskih zavez glede prehoda na trajnostne oblike mobilnosti. Upošteva načela trajnostnega prostorskega razvoja, zmanjšuje odvisnost od motornega prometa in dolgoročno prispeva k manjšemu vplivu prometa na okolje.

Vsi ti učinki, čeprav neizraženi v denarju, bistveno vplivajo na kakovost življenja, družbeno kohezijo ter okoljsko in prometno kulturo v naselju in širši občini.

  - Analiza občutljivosti in tveganj

    - Analiza občutljivosti

Na podlagi izdelane analize je bilo ugotovljeno, da kljub spremembi spremenljiv k za 1%, noben ekonomski kazalnik ne postane negativen.

    - Analiza tveganja

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbenokulturna in druga tveganja).

Projektna tveganja za investicijo so majhna. V naslednji tabeli je prikazana ocena tveganja investicije.

Tabela 24: Ocena tveganja investicije

| Projektna tveganja | Ocena |
| --- | --- |
| Tveganje razvoja projekta | Majhno |
| Tveganje izvedbe projekta | Srednje |
| Tveganje obratovanja projekta | Majhno |

V razvojni fazi projekta so vpliva predvsem tveganja, ki vplivajo na čas izvedbe ter kakovost projekta in majhen vpliv na stroške. Pri upoštevanje predlaganih ukrepov za zmanjšanje tveganj se lahko minimizirajo negativni vplivi. Menimo, da je potrebno v fazi razvoja projekta poskrbeti predvsem za to, da se imenuje takšnega odgovornega vodjo, ki ima ustrezna znanja in izkušnje ter ni preobremenjen z drugimi nalogami.

V fazi izvedbe projekta imajo tveganja vpliv tako na povečanje stroškov izvedbe investicije, kakor tudi na čas izvedbe ter kakovost projekta. Višjo stopnjo tveganja oz. višjo verjetnost nastanka dogodka pripisujemo izboru neustreznega oz. neizkušenega dobavitelja, kar se lahko prepreči s pripravo ustreznega razpisnega gradiva in jasno določenimi pogoji, ki jih mora ponudnik izpolniti (predvsem reference, kadrovska zasedba). V primeru izbora nestrokovnega dobavitelja, bo naročnik skladno s pogodbenimi določili zaščiten in sicer z:

- garancijo za dobro izvedbo del,

- z možnostjo zaračunavanja pogodbene kazni (penali) za vsak dan zamude.

Naročnik je upravičen do unovčitve garancije za dobro izvedbo del v primeru izvajalčeve zamude, neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti pa tudi v primeru nekvalitetno izvedenih del. V kolikor višina garancije ne bi zadoščala, bo moral, skladno s pogodbenimi določili, izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov.

- UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. L. RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/16) v 4. Členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:

- za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 evrov najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;

- za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 evrov dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program;

- za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 evrov dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;

- za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 evrov je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:

- pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;

- pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);

- kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Na podlagi izvedenih analiz in ocen v predhodnih poglavjih ugotavljamo, da je projekt »Ureditev pločnika Škrilje«:

- tehnično izvedljiv,

- družbeno in prometno nujen,

- ekonomsko upravičen,

- usklajen s strateškimi dokumenti na lokalni, nacionalni in evropski ravni ter

- primeren za pridobitev nepovratnih sredstev iz razpisov na področju trajnostne mobilnosti.

Projekt je netržni, saj z njegovo izvedbo občina ne ustvarja prihodkov iz tržne dejavnosti, temveč zagotavlja javno dobro – varno in dostopno infrastrukturo za pešce.

- Finančna analiza je pokazala, da projekt ni finančno upravičen, saj prihodkov ne bo.

- Kljub temu je projekt ekonomsko utemeljen, saj so koristi (povečanje vrednosti nepremičnin, zmanjšanje CO₂ ipd.) bistveno večje od stroškov.

- Konstrukcija projekta je finančno zaprta: investicija bo v celoti krita iz nepovratnih sredstev ter proračuna občine Ig, brez dodatnega zadolževanja.

Projekt je v celoti skladen z naslednjimi strateškimi dokumenti:

- Občinska celostna prometna strategija (OCPS) Ig – konkretno ukrep varnih peš povezav v naseljih, zlasti za ranljive skupine.

- Strategija trajnostne rasti EU, Zakon o trajnostni mobilnosti, Smernice za hojo in druge nacionalne direktive.

- Projekt neposredno prispeva k ciljem zmanjšanja emisij, zmanjšanja motornega prometa in povečanja varnosti v prometu.

Časovni načrt izvedbe je realno zastavljen in izvedljiv.

Na podlagi analize vseh vidikov je mogoče zaključiti, da je projekt smiselno nadaljevati. Čeprav ne prinaša neposrednih prihodkov, ima pomembne dolgoročne koristi za skupnost, okolje in prostor. Investicija je ekonomsko utemeljena, usklajena s strateškimi usmeritvami, finančno zaprta, in predstavlja primer dobre prakse na področju trajnostne lokalne mobilnosti.

Zato je priporočljivo nadaljevati z vsemi aktivnostmi za pravočasno izvedbo projekta.

Občina Ig je pristopila k ureditvi površin za pešce v naselju Škrilje.

Kazalniki učinka investicije so naslednji:

- dolžina novih povezav za pešce 750 m.

Celotni projekt se je pričel izvajati v letu 2025 in se bo zaključil v letu 2027, pri čemer ocenjena vrednost projekta znaša 405.020,99 EUR brez DDV ter 494.125,61 EUR z DDV v stalnih cenah ter 418.202,63 EUR brez DDV ter 510.207,20 EUR v tekočih cenah. Investitor bo s projektom kandidiral na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023–2029 (oznaka: JR EKP UTM 2025).

Za potrebe izvedbe celotne investicije je na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) potrebno izdelati naslednjo dokumentacijo:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – že izdelan

- Izvesti postopke javnega naročanja